АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ заседания по установлению стажа муниципальной службы

| 13.11.2020 |  | № | 544 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Свеча |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы Свечинского

муниципального округа Кировской области

«Развитие жилищного строительства»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Свечинского района Кировской области от 19.10.2020 № 462 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области», распоряжением администрации Свечинского района Кировской области от 21.07.2020 №95 «Об утверждении перечня муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области, предполагаемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годы», администрация Свечинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Свечинского муниципального округа Кировской области  «Развитие жилищного строительства»  (далее – Муниципальная программа). Прилагается.

- Организационному управлению опубликовать настоящее постановление на Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области.

- Признать утратившими силу постановления администрации Свечинского района Кировской области:

от 11.09.2013 № 746 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного  строительства Свечинского района»;

от 15.01.2015 № 21 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 02.04.2015 № 228 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 06.07.2015 № 413 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 10.08.2015 № 501 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 17.08.2015 № 517 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 28.09.2015 № 627 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 13.10.2015 № 653 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 13.11.2015 № 716 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 16.11.2015 № 728 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 13.04.2016 № 226 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 18.04.2016 № 242 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 12.01.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 03.04.2017 № 176 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 08.12.2017 № 643 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 10.01.2018 № 11 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 20.06.2018 № 382 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от  14.08.2018 № 545 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 19.01.2019 № 8 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 05.08.2019 № 481 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 26.11.2019 № 706 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

от 09.01.2020 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от  11.09.2013 № 746»;

4. Настоящее постановление  вступает в силу 01.01.2021.

Первый заместитель главы

администрации района

по социальным вопросам                              Г.С. Гоголева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Свечинского района

от  13.11.2020  № 544

Муниципальная программа Свечинского

муниципального округа Кировской области

«Развитие жилищного строительства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Свечинского муниципального округа Кировской области

«Развитие жилищного строительства»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа Кировской области ( далее – отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проекта | приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» |
| Цели муниципальной программы | создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального округа, увеличение объемов жилищного строительства. |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для увеличения объемов строительства жилья (организационные мероприятия); разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; передача информации в Министерство строительства Кировской области для размещения в автоматизированной информационной системе обеспечения архитектурной деятельности в Кировской области; обеспечение инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами земельных участков в новых микрорайонах. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -общий годовой объем ввода жилья, -ввод жилья на душу населения, -средняя обеспеченность населения жильем на конец года, - наличие актуальной градостроительной документации (генплан, правила землепользования и застройки). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования - 1 960,000 тыс.рублей, в том числе: - областной бюджет – 1 575,000 тыс .рублей; - местный бюджет - 385,000 тыс.рублей. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной

- сфере и прогноз ее развития

Необходимость обеспечения населения  доступным (с точки зрения стоимости и срока возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является  для Свечинского муниципального округа Кировской области (далее – Свечинский муниципальный округ) одной из важнейших проблем социально-экономического  развития. В очереди на улучшение жилищных условий  стоит 83 семьи. Только для обеспечения потребности очередников округу необходимо около 4482 кв.м. жилья. Также, стоит учитывать, что с 2005 года встать в очередь на жилье могут только малообеспеченные граждане. Поэтому число нуждающихся в жилье граждан больше.

Для пгт Свеча и населенных пунктов Свечинского муниципального округа характерно малоэтажное жилищное строительство.

Данные по вводу жилья  в районе представлены в таблице № 1.

Таблица № 1.

Ввод в эксплуатацию жилья в 2015-2020 годах

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Тыс.кв. метров | 0,444 | 0,688 | 0,358 | 0,209 | 0,271 | 0,304 |
| Количество квартир | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |

В настоящее время  в существующей застройке населенных пунктов Свечинского района присутствует большой процент ветхого и аварийного жилья.

Ремонта и реконструкции требуют существующие инженерные сети, в том числе  система водопровода и система водоотведения.

Необходимо отметить, что ввод жилья за последние годы осуществляется преимущественно за счет средств населения, за счет строительства индивидуальных жилых домов .

Затраты на подключение к водопроводу, электрическим сетям, обустройство подъезда к дому несет застройщик.

В 2009 году разработаны проекты планировок в пгт Свеча, ул.Школьная и в д.Глушки, ул.Южная ( ул.Светлая, ул.Спортивная), но данные  земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой, отсутствует и дорожное покрытие улиц. По этой причине из 32 земельных участков, предоставленных гражданам в соответствии с проектом планировки в д.Глушки,  под ИЖС, на 3 участках введены  жилые дома и  на 4 земельных участках осуществляется строительство, на остальных земельных участках строительство не начато.

Единственная организация на территории района, имеющая допуск на строительно-монтажные работы, не имеет начального капитала для строительства жилья, которое могло бы быть впоследствии продано гражданам. А низкий уровень заработной платы в районе не дает возможности населению воспользоваться ипотечными кредитами.

С 2010 года запрещается строительство объектов капитального строительства без разработки предусмотренной законодательством градостроительной документации, а именно: генерального  плана муниципального округа, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий (проекты планировки с проектами межевания).

В рамках Программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области», в 2013-2014 годы были разработаны и утверждены генпланы  и  правила землепользования и застройки Свечинского городского поселения и Свечинского сельского поселения Свечинского района,  за счет местного и областного бюджетов.

В связи с преобразованием муниципального образования Свечинский район Кировской области в муниципальное образование Свечинский муниципальный округ, необходима разработка градостроительной документации (генплана, правил землепользования и застройки) для территории муниципального образования Свечинский муниципальный округ, а также последующих  изменений в градостроительную документацию и порядок внесения таких изменений.

Основной целью данной документации является установление юридических процедур градостроительной подготовки земельных участков, полномочий и функций структурных подразделений администрации округа по обеспечению формирования земельных участков, а также установление градостроительных регламентов (включая виды разрешенного использования) на территории населенных пунктов поселения.

Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматриваются случаи, требующие внесения изменений в градостроительную документацию и порядок внесения таких изменений.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности

- реализации муниципальной программы и сроки реализации

- муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства на территории  муниципального округа, увеличение объемов жилищного строительства.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

создание условий для увеличения объемов строительства жилья (организационные мероприятия);

разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

передача информации в Министерство строительства Кировской области  для размещения в автоматизированной информационной системе обеспечения архитектурной деятельности в Кировской области;

обеспечение инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами земельных участков в новых микрорайонах.

Срок реализации Муниципальной программы –2021-2025 годы.

Важнейшими показателями эффективности Муниципальной программы являются:

- общий годовой объем ввода жилья;

- ввод жилья на душу населения;

- средняя обеспеченность населения жильем на конец года;

- наличие  актуальной градостроительной документации (генплан, правила землепользования и застройки).

- 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий,

- проектов муниципальной программы

В целях реализации целей и задач Муниципальной программы будут осуществляться  мероприятия, указанные в таблице  № 2.

Таблица № 2.

| Наименование мероприятий | 2021 г тыс.руб Всего Областн.б. Местный бюджет . | 2022г тыс. руб. Всего Областн.б. Местный бюджет. | 2023г тыс.руб. Всего Областн.б. Местный бюджет. | 2024г тыс.руб. Всего Областн.б. Местный бюджет | 2025г тыс.руб. Всего Областн.б. Местный бюджет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Свечинского муниципального округа | 1 750, 000 1 575, 000 175, 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект внесения изменений в генеральный план Свечинского муниципального округа (проект внесения изменений в генеральные планы Свечинского городского поселения и Свечинского сельского поселения | 20,000 0,00 20,000 | 20,000 0,00 20,000 | 20,000 0,00 20,000 | 20,000 0,00 20,000 | 20,000 0,00 20,000 |
| Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Свечинского муниципального округа (проект внесения изменений в генеральные планы Свечинского городского поселения и Свечинского сельского поселения | 30,000 0,00 30,000 | 20,000 0,00 30,000 | 20,000 0,00 30,000 | 20,000 0,00 20,000 | 20,000 0,00 20,000 |
| ИТОГО за 2021-2025 гг 1 960, 000 1 575, 000 385, 000 | 1 800, 000 1 575, 000 225, 000 | 40,000 0,00 40,000 | 40,000 0,00 40,000 | 40,000 0,00 40,000 | 40,000 0,00 40,000 |

4.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за 2021-2025 годы

будет осуществляться в соответствии с таблицей № 3.

Таблица № 3.

| Годы проведения мероприятий | Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| 2021 год | Общая сумма за 2021 год-1 800, 000тыс.руб - областной бюджет 1 575, 000 тыс.руб.; - местный бюджет - 225,000тыс.руб, |
| 2022 год | Общая сумма за 2022 год -40,000 тыс.руб, - областной бюджет – 0,00 тыс.руб.; - местный бюджет 40,000 тыс.руб |
| 2023 год | Общая сумма за 2023 год-40,000 тыс.руб. - областной бюджет – 0,00 тыс.руб.; - местный бюджет 40, 000 тыс.руб. |
| 2024 год | Общая сумма за 2024 год-40,000 тыс.руб. - областной бюджет – 0,00 тыс.руб.; - местный бюджет 40, 000 тыс.руб. |
| 2025 год | Общая сумма за 2025 год- 40,000 тыс.руб., - областной бюджет 0,00 тыс.руб.; - местный бюджет -40,000 тыс.руб. |
| Всего по муниципальной программе за 2021-2025 годы | Общая сумма 1 960,000 тыс.руб. - областной бюджет - 1 575, 000тыс.руб. - местный бюджет 385, 000 тыс.руб. |

Информация о расходах на реализацию Муниципальной программы  за счет средств районного бюджета и расшифровка по отдельным мероприятиям указаны в приложении № 2  к  Муниципальной программе.

Муниципальным заказчиком Муниципальной программы является администрация Свечинского муниципального округа Кировской области. Администрация муниципального округа составляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий Муниципальной программы, уточняет объемы финансирования программных мероприятий; взаимодействует с министерством строительства Кировской области, заключает муниципальные контракты с проектными организациями по исполнению мероприятий Муниципальной программы.

Исполнителем Муниципальной программы является: отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации муниципального округа. Исполнитель Муниципальной программы  осуществляет текущее управление и  оперативный контроль  за реализацией Муниципальной программы,  до 5 числа каждого месяца представляет отчет в министерство строительства Кировской области о выполнении мероприятий Муниципальной программы, организует  информационно-разъяснительную работу через печатные и электронные средства массовой информации.

В целом реализация Муниципальной программы предусматривает совместную работу областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Субсидии из областного бюджета в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» выделяются муниципальным образованиям на следующие цели: разработку градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, установку автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД), обеспечение инженерной инфраструктурой и строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах, при условии софинансирования муниципальными образованиями не менее 10 % от общей стоимости работ и заключения Соглашения с главным распорядителем средств областного бюджета. Выделение средств будет проходить на конкурсной основе в соответствии с порядком конкурсного отбора, утвержденным постановлением Правительства Кировской области;

5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры

управления рисками

- Для успешной реализации поставленных задач Муниципальной программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на

ее выполнение. Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъекта РФ и постановлений и распоряжений администрации района, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие:

Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном и областном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Муниципальной программы.

В целях снижения  законодательных рисков планируется своевременное внесение  изменений и дополнений в действующую Муниципальную нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование.

Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной программы является её финансирование за счет средств районного бюджета. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема районного бюджета в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий Муниципальной программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации

Муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов районного бюджета и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации Муниципальной программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей Муниципальной программы.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы | Единица измерения | Зачение показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Источник получения информации, методика расчета показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2020 | Оценка 2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | План 2025 |  |  |
| 1. | Общий годовой объем ввода жилья | тыс.кв.метров | 0,300 | 0,320 | 0,350 | 0,370 | 0,400 | 0,420 | Фактическое значение |  |
| 2. | Ввод жилья на душу населения | кв.м./чел. | 0,045 | 0,049 | 0,055 | 0,060 | 0,066 | 0,071 | Фактическое значение |  |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м./чел. | 34,39 | 35,35 | 36,35 | 37,40 | 38,29 | 39,08 | Фактическое значение |  |
| 4. | Наличие актуальной градостроительной документации (генплан, правила землепользования и застройки) | да/нет | да | да | да | да | да | да | Фактическое значение |  |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого: |
|  | Муниципальная программа | «Развитие жилищного строительства» | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои-тельства | Всего: | 1 800 , 000 | 40, 000 | 40, 000 | 40,000 | 40,000 | 1 960, 000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 575, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575, 000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 225,000 | 40, 000 | 40, 000 | 40,000 | 40,000 | 385, 000 |
| 1.1. | Отдельное мероприятие | Подготовка градостроительной документации (Генарального плана и Правил землепользования и застройки Свечинского муниципального округа Кировской области) | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои-тельства | Всего: | 1 750, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 575, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575, 000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 175, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175, 000 |
| № п/п | Статус | Наименование отдельного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого: |
| 1.1.1 | Отдельное мероприятие | Проект внесения изменений в генеральный план Свечинского муниципального округа (Проект внесения изменений в генеральные планы Свечинского городского поселения и Свечинского сельского поселения» | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои-тельства | Всего: | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100, 000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 |
| 1.1.2 | Отдельное мероприятие | Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Свечинского муниципального округа (Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Свечинского городского поселения и Свечинского сельского поселения» | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои-тельства | Всего: | 30, 000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 110, 000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 110, 000 |