| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.11.2020 |  | № | 529 |
| пгт Свеча |  |  |  |

Об утверждении муниципальной   программы Свечинского муниципального округа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Свечинского района Кировской области от 19.10.2020 № 462 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области», распоряжением администрации Свечинского района Кировской области от 21.07.2020 № 95 «Об утверждении перечня муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области, предполагаемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годы», администрация Свечинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Свечинского муниципального округа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Муниципальная программа). Прилагается.

2.Организационному управлению опубликовать настоящее постановление на Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области.

3.Признать утратившими силу постановления администрации Свечинского района Кировской области:

от 02.12.2013 № 1000 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

от 25.02.2014 № 155 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 31.03.2014 № 287 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 09.04.2014 № 320 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 13.05.2014 № 427 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 20.05.2014 № 445 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 02.07.2014 № 609 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 14.07.2014 № 638 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 02.09.2014 № 765 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 14.11.2014 № 979 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 18.12.2014 № 1086 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 15.01.2015 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 05.02.2015 № 96а «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 02.04.2015 № 227 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 12.05.2015 № 314 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 22.05.2015 № 385 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 09.07.2015 № 416 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 22.07.2015 № 450 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 10.08.2015 № 499 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 17.08.2015 № 510 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 18.08.2015 № 524 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 28.09.2015 № 626 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 13.10.2015 № 654 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 23.10.2015 № 668 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 13.11.2015 № 715 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 16.11.2015 № 727 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 16.12.2015 № 836 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 21.01.2016 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 29.01.2016 № 45 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 01.03.2016 № 133 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 13.04.2016 № 225 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 18.04.2016 № 241 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 16.05.2016 № 287 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 22.06.2016 № 351 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 11.07.2016 № 383 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 25.10.2016 № 628 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 02.12.2016 № 734 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 16.12.2016 № 769 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 26.12.2016 № 807 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 12.01.2017 № 29 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 08.02.2017 № 96 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 03.05.2017 № 245 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 07.08.2017 № 445 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 30.08.2017 № 477 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 08.12.2017 № 641 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 25.12.2017 № 688 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 10.01.2018 № 9 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 03.05.2018 № 272 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 14.08.2018 № 543 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 03.10.2018 № 661 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 13.12.2018 № 853 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 09.01.2019 № 6 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 22.03.2019 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 23.04.2019 № 261 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 04.07.2019 № 407 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 30.07.2019 № 469 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 05.09.2019 № 529 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 22.10.2019 № 627 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 26.11.2019 № 704 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 09.01.2020 № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 19.03.2020 № 170 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 18.06.2020 № 306 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

от 21.10.2020 № 471 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 02.12.2013 №1000»;

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021года.

Первый заместитель главы

администрации района по

социальным вопросам               	  Г.С. Гоголева

- УТВЕРЖДЕНА - постановлением администрации - Свечинского района - от 12.11.2020.№ 529

Муниципальная программа Свечинского муниципального округа Кировской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства »

- Паспорт

Муниципальной  программы Свечинского муниципального округа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | Подпрограмма «Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения» Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения» |
| Наименование проекта | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - развитие системы водоснабжения в Свечинском муниципальном округе; - повышение качества предоставляемых услуг потребителям в сфере водоснабжения; - -материалы и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства; - -компенсация убытков бани. |
| Задачи муниципальной программы | - -ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения ; - -снижение рисков и смягчение аварийных ситуаций; - -модернизация и укрепление хозяйственного потенциала муниципальных унитарных предприятий; - -организация уличного освещения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -Услуги по прокладке водопроводной сети ПМК -Устройство надкоптажного соооружения -Чистка скважин -Устройство майни -Возмещение убытков, связанных с оказанием населению услуги бани -Предоставление гидрометеорологической информации -Актуализация схемы теплоснабжения -Обслуживание сетей уличного освещения -Потребление э/энергии -Приобретение материалов |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит – 14065,00 тыс.рублей, средства бюджета муниципального округа-14065,00 тыс.руб. |

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы ,в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Из-за частых дефектов на инженерных сетях население испытывает недостаток воды, который негативно сказывается на развитии инфраструктуры поселения, так как существующие энергетические мощности снабжения водой позволяют бесперебойно осуществлять водоснабжение всех присоединенных абонентов. Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления для привлечения средств внебюджетных источников.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования системы водоснабжения, способствующих режиму устойчивого и достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

ООО «КаринторфТеплоСетиь осуществляет отпуск и транспортировку воды из артезианских скважин  в пгт Свеча, Глушки, д. Самоулки, д. Марьины.

Основными абонентами ООО «КаринторфТеплоСеть» являются физические лица, удельный вес которых в общем объеме потребления составляет 80,5%, а по д. Глушки - 100%.

Транспортировка воды в пгт Свеча производится для населения, бюджетных организаций, предприятий по присоединенным сетям. Приборами учета оборудованы предприятия и бюджетные учреждения. Полностью отсутствуют приборы учета на общедомовых вводах в жилые дома, где учет потребленных ресурсов ведется по нормативам или по квартирным приборам учета.

Общее количество жилых домов, для которых осуществляется транспортировка воды по сетям, находящимся в безвозмездном пользовании ООО «КаринторфТеплоСеть» на территории Свечинского муниципального округа - 886 домов.

В последние несколько лет отмечается тенденция увеличения количества установленных приборов учета, что приводит к материальной заинтересованности населения в экономии воды в жилом фонде. Снижение полезного отпуска воды происходит в связи с уменьшением количества жителей, отказом от услуг ООО «КаринторфТеплоСеть»(обустройство собственных скважин).

Водопотребление предприятий, которым ООО «КаринторфТеплоСеть» транспортирует воду питьевого качества, достаточно стабильно, что объясняется преобладанием бюджетных потребителей. Общая же тенденция снижения потребления воды предприятиями связана со снижением объемов производства и мероприятиями, направленных на снижение собственного потребления.

Система учета воды из сетей водоснабжения  включает в себя приборы учета, установленные на водозаборных скважинах для учета изъятия воды и подачи ее в разводящую сеть, счетчики воды, установленные на вводах абонентов, отдельных многоквартирных и частных домов и в квартирах потребителей. В качестве приборов учета используются механические счетчики воды. На водозаборных скважинах в настоящее время установлены: СТВХ-50, ОСВХ-40 производства "ПК ПРИБОР", г. Москва.

Объемы потребления воды подвержены влиянию многих факторов, к числу которых относятся условия, давление в диктующих точках, наличие приборного учета объемов потребления воды, аварийность, тарифная политика, стимулирование абонентов и потребителей в сокращении расходования питьевой воды, наличие необходимых нормативно-методических документов и многое другое.

Основным фактором, влияющим на водопотребление из подземных водозаборов, является наличие в них достаточных запасов воды для обеспечения существующих потребителей и оценки возможности дальнейшего роста инфраструктуры округа.

| Скважина | Год ввода | Производительность, тыс. куб. метров в сутки |
| --- | --- | --- |
| Артезианская скважина по ул. Советской, около д. 48 | 1964 | 0,096 |
| Артезианская скважина по ул. Тотмянина, около д. 10д | 1966 | 0,211 |
| Артезианская скважина по ул. Чапаева, около д. 57а | 1966 | 0,202 |
| Артезианская скважина за ул. Чапаева | 1973 | 0,288 |
| Артезианская скважина по ул. Октябрьской, около д. 65 | 1961 | 0,120 |
| Артезианская скважина по ул. Тотмянина, 41г | 1967 | 0,120 |
| Артезианская скважина по ул. Лесной | 1972 | 0,120 |
| Артезианская скважина по ул. Лермонтова, около д. 18 | 1965 | 0,120 |
| Артезианская скважина по ул.Южной | 1956 | 0,096 |
| Артезианская скважина по ул.Коммунистической | 1956 | 0,096 |

Из артезианских скважин вода попадает в башни Рожновского, которые создают необходимые напоры в водопроводной сети.

От водоводов вода раздается потребителям по квартальным, уличным и дворовым водопроводам.

Кроме того, имеются водозаборные скважины в собственности отдельных предприятий и частных лиц.

| № п/п | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Чугун | 50 | 393,5 | 100 |
| 2. | Чугун | 100 | 11295,1 | 88,7 |
| 3. | Чугун | 150 | 4741 | 93,6 |
| 4. | Чугун | 200 | 16057,5 | 94,9 |
| 5. | Чугун | 250 | 312 | 100 |
| 6. | Чугун | 300 | 12652 | 89,2 |
| 7. | Чугун | 400 | 984 | 100 |
| 8. | Чугун | 500 | 1299 | 100 |
| 9. | Сталь | 20 | 217 | 100 |
| 10. | Сталь | 25 | 1348,47 | 99,3 |
| 11. | Сталь | 32 | 1584 | 96,5 |
| 12. | Сталь | 40 | 109,5 | 95,5 |
| 13. | Сталь | 50 | 3677,7 | 95,1 |
| 14. | Сталь | 70 | 2024,3 | 95,4 |
| 15. | Сталь | 80 | 540,1 | 80,9 |
| 16. | Сталь | 100 | 9509,1 | 79,4 |
| 17. | Сталь | 125 | 80,6 | 100 |
| 18. | Сталь | 150 | 1466 | 59,9 |
| 19. | Сталь | 200 | 4904,5 | 77 |
| 20. | Сталь | 250 | 134 | 63,3 |
| 21. | Сталь | 300 | 2355 | 75,8 |
| 22. | Сталь | 350 | 456,5 | 73,3 |
| 23. | Сталь | 500 | 4909,5 | 100 |
| 24. | Полиэтилен | 25 | 40 | 18,3 |
| 25. | Полиэтилен | 32 | 679,6 | 66,5 |
| 26. | Полиэтилен | 50 | 43,1 | 54 |
| 27. | Полиэтилен | 63 | 227 | 36 |
| 28. | Полиэтилен | 110 | 861,4 | 10,4 |
| 29. | Полиэтилен | 225 | 117 | 11 |
| 30. | Асбестоцемент | 150 | 165 | 100 |
|  | Итого |  | 82,8 |  |

Сети водопровода, по которым осуществляется транспортировка воды, имеют износ 100,0%. В связи с этим количество аварийных ситуаций на сетях остается большим. Выполняемые объемы работ по перекладке ветхих сетей водопровода в целом не обеспечивают снижения количества полностью изношенных сетей.

Проведенный анализ устраненных аварий на сетях водопровода показывает, что наиболее характерными повреждениями на стальных трубопроводах являются свищи диаметром от 1 до 30 мм (коррозия стальных труб), на чугунных трубопроводах - переломы труб со смещением, продольные трещины, выдавливание стыков, выход из строя запорной арматуры. Общее количество дефектов на водопроводных сетях по оценке  2020 года составило  около 13 шт.

Ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются: отключения от водоснабжения потребителей, особенно социально значимых объектов, нехватка запаса подземных вод, порча имущества предприятия, нарушение дорожного движения в результате затопления дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, причинение вреда здоровью граждан.

Для снижения ключевых рисков, количества дефектов в 2021 - 2025 годах планируется проводить работы по ремонту и реконструкции водопровода с применением современных и качественных труб из полиэтилена низкого давления.

- 2.Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы и сроки реализации Муниципальной программы

Целями Муниципальной программы являются:

- развитие системы водоснабжения в  Свечинском муниципальном округе;                                 
            -   повышение   качества   предоставляемых   услуг потребителям в сфере водоснабжения;

- -материалы и оборудование для  жилищно-коммунального хозяйства;

- -компенсация убытков бани.

- Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- -ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения ;

- -снижение рисков и смягчение  аварийных ситуаций;

- -модернизация и укрепление  хозяйственного потенциала муниципальных унитарных предприятий;

- -организация уличного освещения.

- Целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы и их значения представлены в приложении №1.

- Срок реализации Муниципальной программы 2021-2025 годы.

- 3.Обобщенная характеристика мероприятий, программных проектов Муниципальной программы

- Цели и задачи ,определяемые Муниципальной программой будут достигаться посредством реализации двух подпрограмм и двух отдельных мероприятий:

- Подпрограмма«Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения»;

- Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения»;

- Отдельное мероприятие «Организация уличного освещения на территории Свечинского муниципального округа».

Соотношение целей и задач Муниципальной программы приведены в таблице № 1.

Таблица №1.

| №п/п | Цели | Задачи | Подпрограмма(основное мероприятие) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - развитие системы водоснабжения в муниципальном образовании Свечинского муниципального округа; - повышение качества предоставляемых услуг потребителям в сфере водоснабжения -последовательное снижение рисков аварийных ситуаций ; -обеспечение требуемого уровня безопасности населения на территории городского поселения от угроз и последствий аварийных ситуаций; -оказание финансовой помощи предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги при возникновении аварийных ситуаций, угрожающих жизнеобеспечению населения городского поселения | -снижение уровня износа объектов и сетей водоснабжения; - снижение количества аварий на системах водоснабжения. - изыскать финансовые источники, необходимые для выполнения мероприятий программы; -осуществить реализацию мероприятий,включенных в муниципальную программу | «Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Свечинского муниципального округа» |
| 2 | -последовательное снижение рисков аварийных ситуаций ; -обеспечение требуемого уровня безопасности населения на территории городского поселения от угроз и последствий аварийных ситуаций; -формирование фонда материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения городского поселения. | -совершенствование системы управления и экстренного реагирование в аварийных ситуациях; -осуществление мер по повышению защиты жизненно важных объектов поселения и населения в условиях аварийных ситуаций; -формирование фонда материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения городского поселения | «Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Свечинского муниципального округа» |

- В рамках подпрограммы «Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения» выделены направления, по которым будет реализовываться комплекс отдельных мероприятий:

-Услуги по прокладке водопроводной сети ПМК

-Устройство надкоптажного соооружения

-Чистка скважин

- Система мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения» включает в себя мероприятия:

- -Устройство майни

-Возмещение убытков, связанных с оказанием населению услуги бани

-Предоставление гидрометеорологической информации

-Актуализация схемы теплоснабжения

- Полное описание отдельных мероприятий приведено в разделе 3 подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий  аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения»

- Отдельное  мероприятие «Организация уличного освещения  на территории Свечинского муниципального округа» включает мероприятия, направленные на:

- -обслуживание сетей уличного освещения ;

- -потребление электроэнергии;

- -приобретение материалов(лампы,проводка).

4.Ресурсное  обеспечение Муниципальной программы

- Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа.

- Ответственный исполнитель Муниципальной программы –отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации муниципального округа(далее- отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства) .

- Общая сумма на реализацию Подпрограммы по годам реализации представлена в таблице №1.

Таблица № 1.

| Направление финансирования | Объем финансирования в 2021-2025 годах(тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Бюджет муниципального округа | 14065,00 | 2775,00 | 2635,00 | 2885,00 | 2885,00 | 2885,00 |

Информация с расшифровкой по отдельным мероприятиям о расходах на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 2 к Муниципальной программе.

5. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач Муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным.  повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым  рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

Непредвиденный выход из строя технических средств.

Риск запаздывания в реализации мероприятий Программы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка

мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

- Паспорт

подпрограммы «Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения»

(далее-Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Наименование проекта | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - развитие системы водоснабжения в Свечинском муниципальном округе; - повышение качества предоставляемых услуг потребителям в сфере водоснабжения -последовательное снижение рисков аварийных ситуаций ; -обеспечение требуемого уровня безопасности населения на территории муниципального округа от угроз и последствий аварийных ситуаций; -оказание финансовой помощи предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги при возникновении аварийных ситуаций, угрожающих жизнеобеспечению населения муниципального округа. |
| Задачи подпрограммы | -снижение уровня износа объектов и сетей водоснабжения; - снижение количества аварий на системах водоснабжения. - изыскать финансовые источники, необходимые для выполнения мероприятий программы -качество предоставления услуг, в сфере водоснабжения - -предотвращение рисков аварийных ситуаций (часов) -осуществить реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | - повышение надежности работы систем водоснабжения; - устранение причин возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на водопроводных сетях; - снижение уровня потерь воды; - снижение эксплуатационных затрат; - повышение экологической безопасности; - сохранение условий жизнеобеспечения населения Свечинского муниципального округа |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 1140,00 тыс.рублей; средства бюджета муниципального округа-1140,00 тыс.руб. |

- 1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Водопотребление предприятий, которым ООО «КаринторфТеплоСети» транспортирует воду питьевого качества, достаточно стабильно, что объясняется преобладанием бюджетных потребителей. Общая же тенденция снижения потребления воды предприятиями связана со снижением объемов производства и мероприятиями направленных на снижение собственного потребления.

- Учет объемов потребления воды из сетей водоснабжения

Система учета включает в себя приборы учета, установленные на водозаборных скважинах для учета изъятия воды и подачи ее в разводящую сеть, счетчики воды, установленные на вводах абонентов, отдельных многоквартирных и частных домов и в квартирах потребителей. В качестве приборов учета используются механические счетчики воды. На водозаборных скважинах в настоящее время установлены: СТВХ-50, ОСВХ-40 производства "ПК ПРИБОР", г. Москва.

Жилые дома общедомовыми счетчиками воды не оборудованы. 1 многоквартирный  домом оборудован общедомовым прибором учета холодной воды. Учет водопотребления осуществляется по нормативу и по приборам учета, процент приборного учета в квартирах составляет 16,0%. Предприятия и организации имеют 100-процентный водомерный учет. Водомерные узлы в данной схеме являются собственностью потребителей и содержатся за их счет.Объемы потребления воды подвержены влиянию многих факторов, к числу которых относятся условия, давление в диктующих точках, наличие приборного учета объемов потребления воды, аварийность, тарифная политика, стимулирование абонентов и потребителей в сокращении расходования питьевой воды, наличие необходимых нормативно-методических документов и многое другое.

Основным фактором, влияющим на водопотребление из подземных водозаборов, является наличие в них достаточных запасов воды для обеспечения существующих потребителей и оценки возможности дальнейшего роста инфраструктуры поселения.

- 2.Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

- развитие системы водоснабжения в Свечинском муниципальном  округе;                                 
-   повышение   качества   предоставляемых   услуг
потребителям в сфере водоснабжения

-последовательное снижение рисков аварийных ситуаций ;

-обеспечение требуемого уровня безопасности населения на территории муниципального округа от угроз и последствий аварийных ситуаций;

-оказание финансовой помощи предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги при возникновении аварийных ситуаций, угрожающих жизнеобеспечению населения

- Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи по ремонту и модернизации систем водоснабжения и водоотведения:

-снижение уровня износа объектов и сетей водоснабжения;

- снижение количества аварий на системах водоснабжения;

- изыскать финансовые источники,  необходимые  для выполнения мероприятий программы;

-качество  предоставления услуг, в сфере водоснабжения;

- -предотвращение рисков аварийных ситуаций (часов);
- осуществить реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму.

- Целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы и их значения представлены в приложении №1.

- Срок реализации Подпрограммы 2021-2025 годы.

- 3.Обобщенная характеристика программных мероприятий, проектов Подпрограммы

- В рамках  Подпрограммы «Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения » предполагается реализация отдельных мероприятий  таких как:

-Услуги по прокладке водопроводной сети ПМК;

-Устройство надкоптажного сооружения;

-Чистка скважин.

4.Ресурсное  обеспечение Подпрограммы

- Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа.

- Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы – отдел ЖКХ ,архитектуры и градостроительства администрации муниципального округа.

- Общая сумма на реализацию муниципальной  Подпрограммы по годам реализации представлена в таблице№1.

Таблица № 1.

| Направление финансирования | Объем финансирования в 2021-2025 годах(тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| Бюджет муниципального округа | 1140,00 | 340,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач Подпрограммы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального и областного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым  рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

Непредвиденный выход из строя технических средств.

Риск запаздывания в реализации мероприятий подпрограммы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

- Паспорт

подпрограммы «Снижение рисков

и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения »

(далее-Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель под- программы | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -последовательное снижение рисков аварийных ситуаций ; -обеспечение требуемого уровня безопасности населения на территории городского поселения от угроз и последствий аварийных ситуаций; -оказание финансовой помощи предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги при возникновении аварийных ситуаций, угрожающих жизнеобеспечению населения городского поселения; -формирование фонда материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения муниципального округа. |
| Задачи подпрограммы | -совершенствование системы управления и экстренного реагирование в аварийных ситуациях; -осуществление мер по повышению защиты жизненно важных объектов поселения и населения в условиях аварийных ситуаций; -формирование фонда материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения муниципального округа. |
| Срок реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации под- программы | -возникновение аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения; -время принятия решений и реагирования на возможные аварийные ситуации; -сокращение материальных потерь вследствие создания фонда материально-технических ресурсов, направленных для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций; -снижение рисков воздействия аварийных ситуаций на объекты жизнеобеспечения; -последовательность снижения рисков аварийных ситуаций. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы | Общий объем подпрограммы составит -1175,00 тыс.рублей; средства бюджета муниципального округа-1175,00 тыс.руб. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы ,в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, существует реальная угроза возникновения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Свечинского муниципального округа. Это обусловлено действием ряда объективных и субъективных факторов:

наличием потенциально опасных объектов;

износом основных производственных фондов в промышленности и системах жизнеобеспечения населения, а также отсутствием достаточных ресурсов на их восстановление и замену;

стихийными природными явлениями и рисками, возникающими в процессе хозяйственной деятельности либо связанными с накопленным экологическим ущербом, а также крупными техногенными авариями и катастрофами.

На территории Свечинского муниципального округа функционируют 12 котельных,   обеспечивающих социально значимую направленность в жизнеобеспечении населения теплоснабжением. Значительную роль в жизнеобеспечении населения играют артезианские скважины их на территории поселения 10 штук. Протяженность систем теплоснабжения составляет 13,5 км. Систем водоснабжения 59,2 км. Содержание этих жизненно важных объектов играет значительную роль и требует от эксплуатирующих организация определенных вложений. Зачастую

предусмотреть возникновение аварийных ситуаций не представляется возможным. Финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса в некоторых случаях не позволяет производить своевременный и качественный ремонт систем и оборудования.

Подпрограмма направлена на создание условий для уменьшения рисков аварийных ситуаций, реализацию превентивных мер, а также мероприятий по ликвидации причиненного и накопленного ущерба.

Подпрограмма подготовлена с учетом Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- 2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы и сроки реализации  Подпрограммы

- Основными целями Подпрограммы являются:

-последовательное снижение рисков аварийных ситуаций ;

-обеспечение требуемого уровня безопасности населения на территории городского поселения от угроз и последствий аварийных ситуаций;

-оказание финансовой помощи предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги при возникновении аварийных ситуаций, угрожающих жизнеобеспечению населения городского поселения;

-формирование фонда материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения городского поселения.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи:

совершенствование системы управления и экстренного реагирования в аварийной ситуации;

осуществление мер по повышению защиты критически важных объектов поселения и населения в условиях аварийной ситуации;

создание фонда материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации последствий аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения поселения.

Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленных целей Подпрограммы, являются:

возникновение аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;

время принятия решений и реагирования на возможные аварийные ситуации;

сокращение материальных потерь вследствие создания фонда материально-технических ресурсов, направлены для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объекты жизнеобеспечения.

- Целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы и их значения представлены в приложении №1.

- Срок реализации Муниципальной подпрограммы 2021-2025 годы.

- 3.Обобщенная характеристика программных мероприятий, проектов  Подпрограммы

- В рамках Подпрограммы предполагается реализация отдельных мероприятий, таких как:

- -Устройство майни;

-Возмещение убытков, связанных с оказанием населению услуги бани;

-Предоставление гидрометеорологической информации;

-Актуализация схемы теплоснабжения.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета муниципального округа.

Ответственный исполнитель Подпрограммы - отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации муниципального округа.

Общая сумма на реализацию  Подпрограммы по годам реализации представлена в таблице № 1

- Таблица № 1.

| - Направление финансирования | - Объем финансирования в 2021-2025 годах (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - В том числе |  |  |  |  |
|  |  | - 2021 - год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 - год |
| - бюджет муниципального округа | - 1175,00 | - 435,00 | - 185,00 | - 185,00 | - 185,00 | - 185,00 |
| - Итого | - 1175,00 | - 435,00 | - 185,00 | - 185,00 | - 185,00 | - 185,00 |

Информация с расшифровкой по отдельным мероприятиям о расходах на реализацию Подпрограммы за счет средств всех источников финансирования представлена  в приложении № 2 к Подпрограмме.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач Подпрограммы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального и областного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым  рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

Непредвиденный выход из строя технических средств.

Риск запаздывания в реализации мероприятий Подпрограммы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

- Приложение № 1

К муниципальной программе

«Развитие жилищно-   коммунального хозяйства»

Сведения о целевыхпоказателяхэффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя эффективности реализациимуниципальной программы |  |  |  |  |  | Источник получения информации, методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт, 2020 | Оценка, 2021 | План, 2022 | План, 2023 | План, 2024 | План, 2025 |  |
| 1. | Услуги по прокладке водопроводной сети ПМК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчетные данные |
| 2. | Устройству надкоптажного сооружения | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчетные данные |
| 3. | Чистка скважин | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | расчетные данные |
| 4. | Установка майн для разбора воды | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | расчетные данные |
| 5. | Доля возмещения убытков ,связанных с оказанием населению услуги бани(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчетные данные |
| 6. | Доля предоставления услуги по гидрометеорологической информации(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчетные данные |
| 7. | Актуализация схемы теплоснабжения | да/нет | да | да | да | да | да | да | расчетные данные |
| 8 | Укрепление хоз. Потенциала (замена люминисцентных светильников на светодиодные) | да/нет | да | да | да | да | да | да | расчетные данные |

- Приложение № 2 к Муниципальной программе

- « Развитие жилищно-коммунального хозяйства »

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы , подпрограммы,, отдельного мероприятия,проектов | Исполнитель | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021год | 2022год | 2023год | 2024 год | 2025 год | ИТОГО |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел ЖКХ,архитектуры и градостроительства | ВСЕГО | 2775,00 | 2635,00 | 2885,00 | 2885,00 | 2885,00 | 14065,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2775,00 | 2635,00 | 2885,00 | 2885,00 | 2885,00 | 14065,00 |
| 1.1 | Подпрограмма | Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения » |  | всего | 340,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1140,00 |
| 1.1.1 1.1.2 | Отдельное мероприятие | Услуги по прокладке водопроводной сети ПМК |  | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  | Устройство надкоптажного сооружения |  | Бюджет муниципального округа | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1.1.3 |  | Чистка скважин |  | Бюджет муниципального округа | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1000,00 |
| 1.2 | Подпрограмма | Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения |  | всего | 435,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 1175,00 |
| 1.2.1 |  | Оказание услуг(устройство майни для разбора воды) |  | Бюджет муниципального округа | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| 1.2.2 |  | Возмещение убытков, связанных с оказанием населению услуги бань |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1.2.3 |  | Предоставление гидрометеорологической информации |  | Бюджет муниципального округа | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 1.2.4 |  | Актуализация схемы теплоснабжения |  | Бюджет муниципального округа | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,00 |
|  | Отдельное мероприятие | Организация уличного освещения на территории Свечинского муниципального округа |  | всего | 2000,00 | 2250,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 11750,00 |
|  |  | 1.Обслуживание сетей уличного освещения по договорам |  | Бюджет муниципального округа | 650,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3750,00 |
|  |  | 2.Потребление электроэнергии |  | Бюджет муниципального округа | 850,00 | 900,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4750,00 |
|  |  | 3.Приобретение материалов:Свеча,Юма,Октябрьское |  | Бюджет муниципального округа | 500,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 3250,00 |