| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.11.2021 |  | № | 547 |
| пгт Свеча |  |  |  |

Об утверждении муниципальной  программы Свечинского муниципального округа  Кировской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Свечинского района Кировской области от 19.10.2020 № 462 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области», распоряжением администрации Свечинского района Кировской области от 21.07.2020 №95 «Об утверждении перечня муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области, предполагаемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годы», администрация Свечинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную  программу Свечинского муниципального округа  Кировской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа). Прилагается.

- Опубликовать настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Свечинского района.

- Признать утратившими силу постановления администрации Свечинского района Кировской области:

от 17.09.2013 № 777  «Об утверждении муниципальной  программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»

от 30.12.2013 № 1106«О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 12.02.2014 № 106   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 17.02.2014 № 113 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 12.03.2014 № 210   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 03.04.2014 № 300   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 11.12.2014 № 1064   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 26.12.2014 № 1152   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 12.01.2015 № 11  «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 05.02.2015 № 93   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 06.05.2015 № 296   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 05.08.2015 № 490 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 21.09.2015 № 613   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от  06.11.2015 № 694   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 09.11.2015 № 707   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 15.12.2015 № 834   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 18.02.2016 № 92   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 15.06.2016 № 332   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 24.08.2016 № 480    «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от   08.11.2016 № 679 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 13.12.2016 № 756  «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 26.12.2016 № 804 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 12.01.2017 № 22 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 06.02.2017 № 83   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 22.06.2017 № 34 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 03.08.2017 № 435 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 26.10.2017 № 568 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 14.12.2017 № 665 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 10.01.2018 № 27 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 25.01.2018 № 60 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 05.04.2018 № 209   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 20.12.2018 № 883 «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 10.01.2019 № 26   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 28.04.2019 № 212   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 13.06.2019 № 367    «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 30.06.2019 № 463   «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 22.10.2019 № 625    «О внесении изменений   в постановление администрации Свечинского района  от 17.09.2013 № 777

от 09.01.2020 № 12 «О внесении изменений в постановление администрации         Свечинского района от 17.09.2013 № 777»

от 05.02.2020 № 94 «О внесении изменений в постановление администрации         Свечинского района от 17.09.2013 № 777»

от 28.04.2020 № 246 «О внесении изменений в постановление администрации         Свечинского района от 17.09.2013 № 777»

от 13.08.2020 № 380 «О внесении изменений в постановление администрации         Свечинского района от 17.09.2013 № 777»

от 27.02.2018 № 156 «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»

от 28.09.2018 № 645   «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»

от 25.10.2018 № 728 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645»

от 13.12.2018 № 852 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645»

от 09.01.2019 № 5 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645

от 18.02.2019 № 117 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645

от 23.04.2019 № 260 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645

от 22.10.2019 № 628 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645»

от 26.11.2019 № 803 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645»

от 11.12.2019 № 753 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645»

от 09.01.2020 № 21 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645

от 19.03.2020 № 169 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645

от 24.02.2020 № 235 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645

от 13.08.2020 № 373 «О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Первый заместитель главы

администрации	района по

социальным вопросам		                      Г.С. Гоголева

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Свечинского района

от   ______________  №  _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Свечинского муниципального округа  Кировской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

- Паспорт

муниципальной программы Свечинского муниципального округа Кировской области

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования». Приложение № 1 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения». Приложение № 2 |
| Наименование проектов | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах; сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения; развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение безопасности дорожного движения; обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах муниципального округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Протяженность сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования Свечинский муниципальный округ; 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования Свечинский муниципальный округ; 3. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального образования Свечинский муниципальный округ не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года; 4. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, происшествий; 5. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 6.Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания и ремонта автомобильных дорог, а так же улично-дорожной сети Свечинского муниципального округа |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем муниципальной программы составит: 174022,9 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального округа – 36056,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 137966,0 тыс.руб. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местной власти по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышение транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог - одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети страны, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товаров и подвижности населения стала гипертрофированная урбанизация, породившая целый комплекс известных проблем развития городов.

Развитие экономики округа во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов  роста  экономики  и  уровня  инвестиционной   активности,  возникновении   бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации  муниципальной  программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Муниципальной Программе величин показателей.

- Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и сроки реализации

- муниципальной программы

Целью настоящей муниципальной программы является:

удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения;

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Задачами настоящей программы является:

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение безопасности дорожного движения;

обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах муниципального округа

Срок реализации  муниципальной программы – 2021-2025 годы.

Показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

-  ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Свечинского муниципального округа;

-   доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в  общей   протяженности   автомобильных   дорог общего
пользования местного значения;

-   доля дорожно-транспортных  происшествий  (далее  -  ДТП), совершению   которых       сопутствовало       наличие  неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП;

- сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-   развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и их значения представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

- Обобщенная характеристика программных мероприятий, проектов муниципальной программы

- В рамках Муниципальной программы предполагается реализация подпрограмм и отдельных мероприятий, таких как:

- Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования»

- 1.Паспортизация автомобильных дорог (межевание).

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Свечинского муниципального округа.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

1. Разметка улично - дорожной сети

2. Ремонт моста в д. Горюшки

3.Профилирование улично-дорожной сети

4.Трубопереезды

5. Обустройство пешеходных переходов в пгт Свеча (ограждения)

Отдельное мероприятие «Содержание дорог»:

1.  Содержание  автомобильных  дорог в черте населенных пунктов

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- 4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Свечинского муниципального округа (далее - бюджет муниципального округа)  и областного бюджета.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел  ЖКХ, архитектуры и градостроительства  администрации Свечинского муниципального округа (далее – отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства).

Общая  сумма на реализацию муниципальной программы  по годам реализации представлена в Таблице № 1.

Таблица № 1

| - Направление финансирования | - Объем финансирования в 2021-2025 годах (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - В том числе |  |  |  |  |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год |
| - Бюджет муниципального округа | - 36056,9 | - 6255,2 | - 7242,0 | - 7519,9 | - 7519,9 | - 7519,9 |
| - Областной бюджет | - 137966,0 | - 25601,00 | - 50379,0 | - 20662,0 | - 20662,0 | - 20662,0 |
| - Итого: | - 174022,9 | - 31856,2 | - 57621,0 | - 28181,9 | - 28181,9 | - 28181,9 |

- Информация о  расходах на реализацию муниципальной программы  с расшифровкой по отдельным мероприятиям  указана в  Приложении  № 4 муниципальной программы.

5. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

5.1.Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального и областного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым  рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

5.2.Непредвиденный выход из строя технических средств.

5.3.Риск запаздывания в реализации мероприятий Программы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры»

- Паспорт

- Подпрограммы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Наименование проекта | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения; ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; |
| Задачи подпрограммы | -поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания и ремонта автомобильных дорог, а так же улично-дорожной сети Свечинского муниципального округа -уменьшение доли ДТП, вязанных с неудовлетворительны содержание автомобильных дорог, - улучшение качества существующих автомобильных дорог |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | -снижение протяженности автомобильных дорог в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям; -снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах - Ремонт улично- дорожной сети населенных пунктов поселений района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы, разбивка на этапы не предусмотрена |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования Подпрограммы составит 25603,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального округа-1157,0 тыс.рублей. в том числе за счет средств областного бюджета – 24446,0 тыс. рублей. |

- 1. Общая характеристика  сферы реализации подпрограммы, в том числе  формулировки основных проблем в указанно сфере и прогноз ее развития

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков  автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Свечинском муниципальном округе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы и сроки реализации Подпрограммы

Целями настоящей подпрограммы является:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них на уровне,  соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и  сооружений на них;

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания и ремонта автомобильных дорог, а так же улично-дорожной сети  Свечинского муниципального округа

- улучшение качества существующих автомобильных дорог

В конечном результате предусматривается решение задачи: повышение качества, надежности и экологической безопасности дорожного хозяйства.

Срок реализации подпрограммы – 2021-2025 годы.

Показателями эффективности реализации  подпрограммы  являются:

-поддержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них на уровне,  соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и  сооружений на них;

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания и ремонта автомобильных дорог, а так же улично-дорожной сети  Свечинского муниципального округа

-уменьшение доли ДТП, вязанных с неудовлетворительны содержание автомобильных дорог,

- улучшение качества существующих автомобильных дорог

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы и их значения представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

3. Обобщенная характеристика программных мероприятий,  проектов подпрограммы

В рамках  подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» предполагается реализация отдельных мероприятий, таких как:

1.Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов  Свечинского муниципального округа.

2. Разработка и проверка сметной документации

3. Строительный контроль

- 4. Ресурсное обеспечение  Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств Свечинского муниципального округа и областного бюджета.

Ответственный исполнитель Подпрограммы - отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства.

Общая сумма на реализацию Подпрограммы по годам реализации представлена в таблице № 1.

- Таблица № 1.

| - Направление финансирования | - Объем финансирования в 2017-2037 годах (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - В том числе |  |  |  |  |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год |
| - Бюджет муниципального округа | - 1157,00 | - 150,0 | - 437,0 | - 190,0 | - 190,0 | - 190,0 |
| - Областной бюджет | - 24446,0 | - 0 | - 24446,0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - ИТОГО: | - 25603,0 | - 150,0 | - 24883,0 | - 190,0 | - 190,0 | - 190,0 |

- Информация о расходах на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования( с расшифровкой по отдельным мероприятиям) представлена в Приложении № 4 к муниципальной  программе

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и мер управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков ,которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

5.1.Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального и областного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым  рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

5.2.Непредвиденный выход из строя технических средств.

5.3.Риск запаздывания в реализации мероприятий Программы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

Паспорт

- подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения»  (далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Наименование проекта | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи подпрограммы | - предупреждение опасного поведения участков дорожного движения; - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - существенное повышение эффективности функционирования органов государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения; - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | - снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; -совершенствование улично-дорожной инфраструктуры; -организация движения транспорта и пешеходов; -профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| Этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составит 148419,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального округа 34899,9 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 113520,0 руб.. |

- Характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере  и прогноз ее развития

Проблема аварийности на автотранспорте на территории муниципального округа в последние годы остается напряженной в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Вопрос состояния безопасности дорожного движения и мерах по совершенствованию государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения находится под пристальным вниманием руководства страны. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения», Постановлением Администрации Свечинского  района  от 19.10.2020 № 462 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области»

1.Основными видами дорожно-транспортных происшествий в округе являются наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.  80 % всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями  транспортных средств. Из них 30 % происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения, каждое десятое дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения, одно из шести – не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим  лицам. Удельный вес этих происшествий составляет 85 % от всех  происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований Правил дорожного движения.

2. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- низкий уровень дисциплины участников  дорожного движения;

-несоответствие содержания улично-дорожной сети существующим требованиям;

-недостатки в организации движения транспорта в населенном пункте;

-неудовлетворительная организация движения пешеходов (отсутствие тротуаров, пешеходных переходов);

- низкое качество подготовки водителей в учебных  организациях;

- недостаточный уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

3. Настоящая Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» призвана решить задачи по снижению показателей аварийности на  автотранспорте, в первую очередь сокращения числа погибших в ДТП.

Подрограмма определяет направления  работы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также базовые условия по координации деятельности администрации Свечинского муниципального округа, МО МВД России «Свечинский», иных учреждений, предприятий, общественных организаций и населения муниципального округа  в данной сфере, источники и объемы финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы и сроки реализации подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

- снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение количества  дорожно-транспортных   происшествий с пострадавшими

Условиями достижения целей Подпрограммы являются решение  следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участков дорожного движения;

- профилактика детского дорожно-транспортного  травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение уровня безопасности транспортных  средств;

- существенное повышение эффективности функционирования органов государственного  надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)

Показателями эффективности  реализации  Подпрограммы являются:

-снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий;

-сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий с пострадавшими;

-совершенствование улично-дорожной инфраструктуры;

-организация движения транспорта и пешеходов;

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Целевые показатели  эффективности реализации подпрограммы  и их значения представлены  в Приложении № 3 к муниципальной программе.

- Срок реализации подпрограммы -2021-2025 годы.

- Обобщенная характеристика программных мероприятий, проектов Подпрограммы

В рамках Подпрограммы предполагается реализация отдельных мероприятий таких как:

- Разметка улично – дорожной сети

- Ремонт моста в д. Горюшки

-Профилирование улично-дорожной сети

- Трубопереезды

- Обустройство пешеходных переходов в пгт Свеча (ограждения)

- Установка дорожных знаков

- Установка дорожных знаков

- Расчистка тротуаров

- Ямочный ремонт улично-дорожной сети  Свечинского городского поселения

-Дислокация дорожных знаков

- Ресурсное обеспечение  Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета  Свечинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства Свечинского муниципального округа.

Общая сумма на реализацию Подпрограммы по годам реализации представлена в таблице № 1.

- Таблица № 1.

| - Источник финансирования | - Объем финансирования в 2021-2025 годах (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - В том числе |  |  |  |  |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год |
| - Бюджет муниципального округа | - 34899,9 | - 6105,2 | - 6805,0 | - 7329,9 | - 7329,9 | - 7329,9 |
| - Областной бюджет | - 113520,0 | - 25601,0 | - 25933,0 | - 20662,0 | - 20662,0 | - 20662,0 |
| - Итого: | - 148419,0 | - 31706,2 | - 32738,0 | - 27991,9 | - 27991,9 | - 27991,9 |

Информация о расходах  на реализацию Подпрограммы  с расшифровкой по отдельным мероприятиям  указана в Приложении № 4 к Муниципальной программе

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального и областного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым  рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

Непредвиденный выход из строя технических средств.

Риск запаздывания в реализации мероприятий Программы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

- Приложение № 3

Сведения о целевых показателях эффективности   реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы | Ед. измере-ния | Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Источник получения информации, методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт, 2020 | Оценка, 2021 | План, 2022 | План, 2023 | План, 2024 | План, 2025 |  |
| 1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт улично- дорожной сети населенных пунктов поселений района, | км | 5,663 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | формы федерального статистического наблюдения: 3-ДГ (МО |
| 5 | Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ,не отвечающих нормативным требованиям,% | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | формы федерального статистического наблюдения: 2-ДГ |
|  | Снижение долия протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям,% | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | формы федерального статистического наблюдения: 2-ДГ |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий-чел; | Чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведомственная отчетность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел по Свечинскому району. |
|  | -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими-%; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -совершенствование улично-дорожной инфраструктуры-%; | % | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 |  |
|  | -организация движения транспорта и пешеходов-%; | % | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 |  |
|  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма-%; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | Итого |  |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего | 31856,2 | 57621,0 | 28181,9 | 28181,9 | 28181,9 |  |  | 174022,9 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6255,2 | 7242,0 | 7519,9 | 7519,9 | 7519,9 |  |  | 36056,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 25601,00 | 50379,0 | 20662,0 | 20662,0 | 20662,0 |  |  | 137966 |
| 1.2. | Подпрограмма | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего | 150,0 | 24883,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |  | 25603,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 150,00 | 437,00 | 190.0 | 190.0 | 190.0 |  |  | 1157,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 24446,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 24446,0 |
|  |  | Разработка и проверка сметной документации | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 150,00 | 190,0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 |  |  | 910,0 |
|  |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 247,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 247,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 24446,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24446,0 |
| 1.3. | Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего | 31706,2 | 32738,0 | 27991,9 | 27991,9 | 27991,9 |  |  | 148419,9 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6105,2 | 6805,0 | 7329,9 | 7329,9 | 7329,9 |  |  | 34899,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 25601,00 | 25933,00 | 20662,00 | 20662,00 | 20662,00 |  |  | 113520,00 |
|  |  | Разметка улично - дорожной сети | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |  |  | 540,0 |
|  |  | Профилирование улично-дорожной сети | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 520,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  | 3320,0 |
|  |  | Трубопереезды | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 150,20 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  | 750,0 |
|  |  | Обустройство пешеходных переходов в пгт Свеча | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1050,0 |
|  |  | Установка дорожных знаков, приобретение знаков, стоек | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  | 250,0 |
|  |  | Ремонт моста д. Горюшки | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 532,0 |
|  |  | Ямочный ремонт улично-дорожной сети Свечинского муниципального округа | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 462,0 | 449,9 | 449,9 | 449,9 |  |  | 161,7 |
|  |  | Расчистка тротуаров | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  | 1200,0 |
|  |  | Дислокация дорожных знаков | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 160,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 160,0 |
|  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в черте населенных пунктов | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 1 945,00 | 3 718,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 4 532,00 |  |  | 19259,0 |
|  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в не границ населенных пунктов | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 1 348,00 | 1 365,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 1 088,00 |  |  | 5977,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 25 601,00 | 25933,00 | 20 662,00 | 20 662,00 | 20 662,00 |  |  | 113520,0 |