| Об утверждении муниципальной программы Свечинского АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ заседания по установлению стажа муниципальной службы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.11.2020 |  | № | 543 |

муниципального округа Кировской области

«Переселение граждан, проживающих на территории

Свечинского муниципального округа,

из аварийного жилищного фонда»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Свечинского района Кировской области от 19.10.2020 №462 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области», распоряжением администрации Свечинского района Кировской области от 21.07.2020 №95 «Об утверждении перечня муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области, предполагаемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годы», администрация Свечинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Свечинского муниципального округа Кировской области  «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда» (далее – Муниципальная программа). Прилагается.

- Организационному управлению опубликовать настоящее постановление на Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области.

- Признать утратившими силу постановления администрации Свечинского района Кировской области:

от 11.09.2013 № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области»;

от 30.12.2013 № 1105 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 31.03.2014 № 284 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 14.11.2014 № 981 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 29.12.2014 № 1172 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 15.01.2015  № 21 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 02.04.2015 № 228 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 02.12.2015 № 316 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 06.07.2015 № 413 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 10.08.2015 № 501 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 17.08.2015 № 517 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 28.09.2015 № 627 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 13.10.2015 № 653 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 13.11.2015 № 716 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 16.11.2015 № 728 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 13.04.2016 № 226 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 18.04.2016 № 242 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 12.01.2017 №  31  «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 03.04.2017 № 176 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 08.12.2017 № 643 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от  10.01.2018 № 11  «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 20.06.2018 № 382 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 14.08.2018 № 545 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от  09.01.2019  № 8 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 11.09.2013 № 748»;

от 05.08.2019 № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»;

от  26.11.2019 № 706  «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 05.08.2019 № 481»;

от  09.01.2020 № 24  «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 05.08.2019 № 481»;

от  02.03.2020 № 139  «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 05.08.2019 № 481»;

от  19.03.2020 № 171  «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 05.08.2019 № 481»;

от  13.08.2020 № 374  «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 05.08.2019 № 481»;

4. Настоящее постановление  вступает в силу 01.01.2021.

Первый заместитель главы

администрации района

по социальным вопросам                      Г.С. Гоголева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Свечинского района

от  13.11.2020 № 543

- Муниципальная программа Свечинского

- муниципального округа Кировской области

- «Переселение граждан, проживающих на
территории Свечинского муниципального округа,

- из аварийного жилищного фонда»

- Паспорт

муниципальной программы  Свечинского муниципального округа Кировской области

«Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского

муниципального округа, из аварийного жилищного фонда»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа Кировской области (далее - отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | Отсутствуют |
| Наименование проекта | «Жилье и городская среда» - федеральный проект, «Сокращение непригодного для проживания жилья» - региональный проект |
| Цели муниципальной программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, в которых собственники помещений проявили готовность участвовать в Программе, при условии, что администрация Свечинского муниципального округа будет обеспечивать выполнение определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условий на территории Свечинского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в приобретенные на вторичном рынке жилые помещения либо в приобретенные у застройщика, завершенные строительством жилые помещения; -снос аварийных жилых домов; - обследование жилых домов специализированными организациями, с выдачей заключения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, чел.; - количество аварийных жилых домов, из которых расселены граждане, ед.; - площадь расселяемого аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, кв.м.; - количество помещений в аварийных домах, подлежащих переселению, ед.; - площадь снесенного аварийного жилищного фонда, из которого переселены граждане. кв.м.; - количество обследованных домов, подлежащих сносу, ед.; - количество разработанных Проектов производства работ на снос аварийных домов, ед. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего по муниципальной программе 1 075, 000 тыс.руб., в том числе : Средства Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 0,00 тыс. руб. Средства областного бюджета- 0,00 тыс. руб. Средства местного бюджета - 1 075, 000 тыс. руб. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной

- сфере и прогноз ее развития

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных  в социальной сфере Свечинского муниципального округа.

В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Свечинского муниципального округа  усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Проживающие в аварийных домах граждане, в основном, не в состоянии самостоятельно приобрести жильё удовлетворительного качества.

- Предметом мероприятий данной  Муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ) являются многоквартирные жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- Площадь таких домов по  пгт Свеча на 01.01.2020  составляет – 1021,9 кв. метров, в том числе, из них признано аварийными  до 01.01.2017  – 636,0  кв.м. (жилая площадь помещений, подлежащих расселению –515,2.кв.м.)

- Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, предлагаемых к расселению в рамках Муниципальной программы, представлен в Таблице № 1.

- Таблица № 1

- Перечень   многоквартирных домов, признанных на 01.01.2017

- в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

| - № | - Адрес | - Год - постройки | - Общая - Площадь - здания - кв.м. | - Материал - стен | - Процент - износа - жилого дома | - Год - признания - дома - аварийным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - пгт Свеча, - ул. Тотмянина, д.19 | - 1968 | - 316,2 | - дерево | - 67 | - признан - аварийным - в 2013 |
| - 2 | - пгт Свеча, - ул.Коммунистичес-кая , д.15 | - 1961 | - 319,8 | - дерево | - 68 | - признан - аварийным - в 2016 |
|  | - ИТОГО |  | - 636,0 |  |  |  |

- Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации  с 01.01.2017 по 01.01.2020, представлен в Таблице № 2.

- Таблица № 2

- Перечень   многоквартирных домов, признанных  с  01.01.2017

- по 01.01.2020 , в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

| - № | - Адрес | - Год - постройки | - Общая - Площадь - здания - кв.м. | - Материал - стен | - Процент - износа - жилого дома | - Год - признания - дома - аварийным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - пгт Свеча,ул. - Привокзальная, 23 | - 1934 | - 154,3 | - дерево | - 69 | - признан - аварийным - в 2017 |
|  | - пгт Свеча, - ул. Чапаева,д.18 | - 1929 | - 96,6 | - дерево | - 76 | - признан - аварийным - в 2017 |
|  | - пгт Свеча, - ул. Гагарина, д.10а | - 1975 | - 135,0 | - дерево | - 66 | - признан - аварийным - в 2018 |
|  | - ИТОГО |  | - 385,9 |  |  |  |

- В рамках Муниципальной программы планируется продолжить обследование жилых домов специализированными организациями с целью признания их в установленном порядке аварийными.

- Повышение уровня и качества жизни населения Свечинского муниципального округа являются приоритетными социально-экономическими задачами развития округа , формирование современной инфраструктуры и мест проживания – важная социальная задача.

- Основными механизмами реализации Муниципальной программы являются приобретение  жилых помещений на вторичном рынке  в многоквартирных домах (не старше 2000 года постройки), а также, приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, завершенных строительством. Приобретенные жилые помещения предполагается учитывать в казне муниципального образования Свечинский муниципальный округ в качестве муниципальной собственности и предоставлять в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

- Способами переселения граждан являются:

- 1.1. Предоставление приобретенных жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

- Предоставляемое жилое помещение должно быть:

- благоустроенным  применительно к условиям соответствующего населенного пункта;

- равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающим установленным требованиям, то есть пригодным для проживания.

- Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ из аварийного жилищного фонда, находится по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Кировской области. При этом отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта, в том числе неоднократные, не являются основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Кировской области.

- 1.2. Предоставление по договорам мены гражданам - собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах взамен приобретенных жилых помещений.

- 1.3. Администрация Свечинского муниципального округа разрабатывает и представляет в Министерство строительства Кировской области для согласования данную Муниципальную программу, которая предусматривает процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и,  в которой указываются:

- объемы финансирования мероприятий с указанием планируемых показателей реализации программы,

- перечень многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания,

- условия изъятия жилых помещений у собственников и условия переселения граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, в аварийных многоквартирных домах;

- приобретает жилые помещения для переселения граждан во вновь построенных застройщиком жилых домах или в жилых домах на вторичном рынке (не старше 2000 года постройки);

- планирует в бюджете Свечинского муниципального округа Кировской области средства на софинансирование мероприятий Муниципальной программы;

- осуществляет контроль за приобретением жилых помещений и целевым расходованием средств.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности

- реализации муниципальной программы и сроки реализации

- муниципальной программы

- Основной целью Муниципальной программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений которых проявили готовность участвовать в Муниципальной программе при условии, что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

- Для достижения цели Муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

- -  переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных

- домах, в приобретенные жилые помещения на вторичном рынке либо в завершенные строительством жилые помещения, приобретенные у застройщика;

- - снос аварийных жилых домов;

- - обследование аварийных жилых домов специализированными организациями с выдачей заключения;

- Показателями эффективности хода реализации Муниципальной программы являются

- - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- - количество аварийных жилых домов, из которых расселены граждане;

- - площадь  расселяемого аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- - количество помещений в аварийных домах, подлежащих переселению;

- - площадь снесенного аварийного жилищного фонда, из которого переселены граждане;

- - количество обследованных домов, подлежащих сносу;

- - количество разработанных Проектов производства работ на снос  аварийных домов.

- Показатели эффективности реализации Муниципальной программы представлены в Приложении № 2.

- Срок реализации Муниципальной программы - 2021-2025 годы.

- Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, за период 2021-2025 годы  указаны в  Приложении № 1.

- Реализация мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства. Экономическая эффективность реализации мероприятий Муниципальной программы заключается в развитии территорий муниципальных образований путем ликвидации аварийного жилищного фонда.

- Социальная эффективность реализации мероприятий Муниципальной программы заключается в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

- 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий,

- проектов муниципальной программы

- В целях реализации цели и задач Муниципальной программы будут осуществляться мероприятия, указанные в Таблице № 3.

Таблица №3

| Наименование мероприятий | 2021 г тыс.руб Всего Фонд Областн.б. Бюджет Свечинского муниципаль ного округа | 2022г тыс. руб. Всего Фонд Областн.б. Бюджет Свечинского муниципаль ного округа | 2023г тыс.руб. Всего Фонд Областн.б. Бюджет Свечинского .муниципаль ного округа | 2024г тыс.руб. Всего Фонд Областн.б. Бюджет Свечинского муниципаль ного округа | 2025г тыс.руб. Всего Фонд Областн.б. . Бюджет Свечинского муниципаль ного округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке или у застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0.00 | 0,00 0,00 0,00 0.00 | 20,000 0,00 0,00 0.00 | 0,00 0,00 0,00 0.00 |
| 2. Обследование многоквартирных жилых домов специализированными организациями с выдачей заключения | 100,000 0,00 0,00 100,000 | 100,00 0,00 0,00 100,00 | 100,00 0,00 0,00 100,00 | 30,000 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0.00 |
| 3. Разработка Проекта производства работ (ППР) на снос жилых домов | 75,000 0,00 0,00 75,000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50,000 0,00 0,00 50,000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 4. Снос аварийных жилых домов | 500,00 0,00 0,00 500,000 | 0,00 0,00 0,00 0.00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100, 000 0,00 0,00 100,000 |
| ИТОГО за 2021-2025 гг 1 075,000 0,00 0,00 1 075,000 | 675,000 0,00 0,00 675,000 | 100,000 0,0 0,0 100,000 | 100,000 0,00 0,00 100,000 | 100,000 0,00 0,00 100,000 | 100,000 0,00 0,00 100,000 |

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Распределение средств финансовой поддержки и долевого финансирования приобретения жилых помещений для расселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017, расположенных на территории  пгт Свеча Свечинского района Кировской области,  отражено в Таблице № 4.

- Таблица № 4

- Объемы и источники финансирования мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

- в 2021-2025 годы

| - № - п/п | - Этап реализации Программы, - наименование муниципального - образования | - Объемы финансирования (рублей) |  |  |  | - Дополнительные - источники - финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе |  |  |  |
|  |  |  | - за счет средств Фонда | - за счет - средств - областного - бюджета | - за счет - средств - местных - бюджетов |  |
|  | - этап 2024 год |  |  |  |  |  |
|  | - Муниципальное - образование - Свечинский - муниципальный округ Кировской области | - 21 120 181,00 | - 20 908 979,00 | - 190 082,00 | - 21 120,00 | - - |
|  | - Всего - за 2021-2025 гг | - 21 120 181,00 | - 20 908 979,00 | - 190 082,00 | - 21 120,00 | - - |

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы на 2019-2025 годы по всем мероприятиям будет осуществляться в соответствии с Таблицей № 5

Таблица № 5

| Годы проведения мероприятий | Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| 2021 год | Общая сумма за 2021 год. -675,000 тыс.руб. - средства Фонда 0,00 тыс.руб.; и областной бюджет 0,00 тыс.руб.; - бюджет муниципального округа 675,000 тыс.руб |
| 2022 год | Общая сумма за 2022 год.- 100,000 тыс.руб. - средства Фонда 0,00 тыс.руб.; и областной бюджет 0,00 тыс.руб.; - бюджет муниципального округа 100,000 тыс.руб, |
| 2023 год | Общая сумма за 2023 год.- 100,000 тыс.руб. - средства Фонда 0,00 тыс.руб.; и областной бюджет 0,00 тыс.руб.; - бюджет , муниципального округа 100,000 тыс.руб. |
| 2024 год | Общая сумма за 2024 год.-100,000 тыс.руб. - средства Фонда 0,00 тыс.руб.; и областной бюджет 0,00 тыс.руб.; - бюджет муниципального округа 100,000 тыс.руб |
| 2025 год | Общая сумма за 2025 год. – 100,000 тыс.руб. - средства Фонда 0,00 тыс.руб.; и областной бюджет 0,00 тыс.руб.; - бюджет муниципального округа 100,000 тыс.руб. |
| Всего по муниципальной программе за 2021-2025 годы | Общая сумма 2021-25 гг- 1 075, 000 тыс.руб. - средства Фонда 0,00 тыс.руб - областной бюджет 0,00 тыс.руб - бюджет муниципального округа 1 075, 000 тыс.руб,» |

- В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение

- финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в

- рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ.

- Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и средства бюджета Кировской области, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления на иные цели. Муниципальная программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

- Порядок определения объема долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и бюджета Кировской области устанавливается  Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ:

- Средства Фонда и бюджета Кировской области распределяются между муниципальными образованиями области на основании отбора, проводимого  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области .

- Необходимый объем ресурсов  Муниципальной программы определен как произведение расселяемой площади жилых помещений в признанных, в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в многоквартирных домах и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья нового строительства.

- Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ, не должна превышать стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на соответствующий период для Кировской области

- В случае приобретения администрацией Свечинского муниципального округа жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Свечинского муниципального округа  Кировской области. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Свечинского муниципального округа.

- Финансирование вышеуказанных расходов за счет средств Фонда и областного бюджета не допускается, и их отдельный учет осуществляется путем присвоения уникального кода целевых статей в составе расходов бюджета муниципального округа.

- Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования отражены в Приложении №3 к Муниципальной программе.

- 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач Муниципальной программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъекта РФ и постановлений и распоряжений администрации муниципального округа предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие:

Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном и областном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Муниципальной программы.

В целях снижения  законодательных рисков планируется своевременное внесение  изменений и дополнений в действующую Муниципальную нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование.

Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной программы является её финансирование за счет средств районного бюджета. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема районного бюджета в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий Муниципальной программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации

Муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов районного бюджета и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации Муниципальной программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей Муниципальной программы.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих  на территории Свечинского

муниципального округа, из аварийного жилищного фонда»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

переселения граждан, проживающих на территории Свечинского муниципального округа, из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

за  период 2021-2025 гг

| Период реализации Программы 2021-2025 гг Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь, кв.м. |  | Количество расселяемых жилых помещений, ед. |  | Количество переселяемых жителей, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | Итого | 2024 | Итого | 2024 | Итого |
| Свечинский муниципальный округ Кировской области | 515,2 | 515,2 | 15 | 15 | 29 | 29 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского

муниципального округа, из аварийного жилищного фонда»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского муниципального

округа, из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации Муниципальной программы | Единица измерения | Зачение показателя эффективности реализации Муниципальной программы |  |  |  |  |  | Источник получения информации, методика расчета показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2020 | Оценка 2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | План 2025 |  |  |
| 1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | человек | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Фактическое значение (похозяйственная книга) |  |
| 2. | Количество аварийных жилых домов, из которых расселены граждане | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Фактическое значение |  |
| 3. | Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | кв. метры | 196,1 | 0 | 0 | 0 | 515,2 | 0 | Фактическое значение (технический паспорт на жилой дом) |  |
| 4. | Количество помещений в аварийных домах, подлежащих переселению | единиц | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Фактическое значение (технический паспорт на жилой дом) |  |
| 5. | Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, из которого переселены граждане | кв. метры | 0 | 323,3 | 0 | 0 | 0 | 636,0 | Фактическое значение (технический паспорт на жилой дом) |  |
| 6. | Количество обследованных домов, подлежащих сносу | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Фактическое значение |  |
| 7. | Количество разработанных ППР на снос аварийных домов | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Фактическое значение |  |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского

муниципального округа, из аварийного жилищного фонда»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского муниципального округа,

из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого: |
| 1. | Муниципа-льная программа | Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои тельства | Всего: | 675, 000 | 100, 000 | 100,000 | 100, 000 | 100, 000 | 1 075, 000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 675,000 | 100, 000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 075, 000 |
| 1.1. | отдельное мероприятие | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке или у застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои- тельства | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25, 000 | 0,00 | 25, 000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25, 000 | 0,00 | 25, 000 |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого: |
| 1.2 | отдельное мероприятие | Обследование многоквартирных жилых домов специализированными организациями с выдачей заключения | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои тельства | Всего: | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 25, 000 | 0,00 | 325, 000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 25, 000 | 0,00 | 325, 000 |
| 1.3 | отдельное мероприятие | Разработка проекта производства работ (ППР) на снос жилых домов | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои- тельства | Всего: | 75, 000 | 0,00 | 0,00 | 50, 000 | 0,00 | 125, 000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 75,000 | 0,00 | 0,00 | 50, 000 | 0,00 | 125,000 |
| 1.4. | отдельное мероприятие | Снос аварийных жилых домов | Отдел ЖКХ, архитектуры и градострои- тельства | Всего: | 500, 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100, 000 | 600, 000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,000 | 600,000 |