****

**ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЕРВОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

10.12.2021№ 21/212

пгт Свеча

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

Заслушав информацию начальника территориального управления, заведующего отделом ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа Баранова Д.С. о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Свечинского округа от 13.11.2020 № 547, Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

муниципального округа Г.С. Гоголева

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа С.А. Шабанов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Думы Свечинского муниципального округа  от 10.12.2021 № 21/212 |

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

С 01.01.2010 года дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования Свечинский район Кировской области приняты в муниципальную собственность. По результатам проведенной паспортизации автомобильных дорог общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет – 249,275 км. в том числе асфальтобетон 97,285 км, или 39,00 %; покрытие переходного типа(щебень) 59,92 км, 22,00 %, ж/ б колея- 25,912 км, 8,00%, грунт 89,157 км, 31,00 %.

Искусственные сооружения: мосты – 8 шт. и водопропускные трубы – 174шт.

На территории Свечинского муниципального округа утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Свечинского района Кировской области №547 от 13.11.2020 года (с последующими изменениями).

Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений осуществляется за счет субсидии областного бюджета, при условии софинансирования бюджета муниципального образования не менее 5 %.

На основании подписанного соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, **в 2021 году** субсидия областного бюджета по содержанию автомобильных дорог составила -**26481,943** **тыс. рублей**, софинансирование средств местного бюджета – **1393,787 тыс**. **рублей. Всего на общую сумму- 27875,730 тыс. рублей.**

На территории района функции Подрядчика выполняет Свечинский участок Котельничского ДУ -2.

Комиссией администрации Свечинского муниципального округа, совместно с представителем Подрядчика, ежемесячно, проводится проверка объемов, выполненных работ и качества содержания дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

На основании актов КС – 2; КС - 3, подписываются платежные документы, и производится оплата.

В период зимнего содержания выполняются работы:

- по очистке проезжей части и обочин механизированным способом;

- изготовление и установка указательных вех;

- в период гололеда россыпь – противогололедных материалов на опасных участках и перекрестках;

- открытие труб от снега и льда.

В период летнего содержания выполняются работы:

- планировка грунтовых обочин автогрейдером;

- скашивание травы косилкой на базе трактора на обочинах и откосах;

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 :

- участок автодороги: Льнозавод- Успенское- Старица- 791,4м2;

-участок автодороги: Рыбаковщина-Ивановское-642,7м2;

-участок автодороги: Рыбаковщина-Круглыжи-2025,5м2;

-участок автодороги: Самоулки- ж/д будка,Свеча-Немовщина-545,3м2;

-участок автодороги: Шмелево- Барсуки(подъезд к Шмелево)- 271,0м2

-участок автодороги :Октябрьское-Рига-815,7м2.

-профилирование гравийных дорог автогрейдером 6 циклов на гравийных дорогах;

- профилирование грунтовых дорог автогрейдером-12 циклов;

-профилирование щебеночных дорог автогрейдером-2 цикла;

-замена щитков дорожных знаков и стоек;

На 01.12.2021 освоение средств местного бюджета составляет-1274,762 тыс. рублей, средств субсидии областного бюджета- 23760,631 тыс. рублей. Остаток средств местного бюджета-72,660 тыс.руб., остаток субсидии из областного бюджета-1840,368тыс.рублей. Всего выполнение составляет:**25035,393** тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры » были осуществлены следующие мероприятия, на общую сумму**: 2075,773 тыс. рублей.**

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| *Обустройство ограждений у д/сада «Теремок» и филиала КСХТ* | 823,964 |
| *Грейдирование улиц* | 545,8 |
| *Ремонт моста в д. Горюшки* | 470,846 |
| Разметка  улично-дорожной сети | 235,163 |

На 2022 год в рамках выделенной субсидии на «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» планируется провести ремонт 6 улиц поселка на сумму 27561,617 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета -27286,00 тыс. руб.).

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов выделено 30463,158 тыс.руб. (в том числе из областного бюджета-28940,00 тыс.руб.).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_