|  |
| --- |
| Свечинский МР герб цветАДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕзаседания по установлению стажа муниципальной службы  |
| 19.04.2022 |  | № | 207 |
| пгт Свеча  |

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по ликвидации закрытого скотомогильника № 1**

 В соответствии с Порядком ликвидации закрытых скотомогильников, расположенных на территории Кировской области от 16.06.2014 № 267/413 администрация Свечинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по ликвидации закрытого скотомогильника № 1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 43:29:320434:265. Прилагается.

2. Организационному управлению опубликовать настоящее постановление на Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области.

Глава Свечинского

муниципального округа Г.С. Гоголева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Свечинского муниципального

округа Кировской области

от 19.04.2022 № 207

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по ликвидации закрытого**

**скотомогильника № 1, расположенного на земельном участке**

**с кадастровым номером 43:29:320434:265**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Ветеринарно-санитарное обследование закрытого скотомогильника № 1. Проведение работ по отбору проб почвы (гумированного остатка) на территории закрытого скотомогильника |  май 2022 г. | КОГБУ «Свечинская межрай СББЖ, администрация Свечинского муниципального округа |
| 2. | Организация проведения и выполнение мероприятий по установлению границ санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника |  июль 2022 г. | администрация Свечинского муниципального округа |
| 3. | Организация проведения и выполнение мероприятий по демонтажу и утилизации наземных конструкций, засыпание грунтом траншеи по периметру скотомогильника | август 2022 г. | администрация Свечинского муниципального округа |
| 4. | Предоставление акта выполненных работ о ликвидации закрытого скотомогильника № 1 КОГБУ «Свечинская межрай СББЖ» с приложением фотоматериалов. | сентябрь 2022 г. | администрация Свечинского муниципального округа |