| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.02.2024 |  | № | 49 |
| пгт Свеча |  |  |  |

О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района  Кировской области от 13.11.2020 № 547

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением администрации Свечинского района Кировской области от 19.10.2020 № 462 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области», администрация Свечинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации  Свечинского района Кировской области от  13.11.2020 № 547 «Об утверждении    муниципальной  программы Свечинского муниципального округа  Кировской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», следующие изменения:

1.1. Утвердить Муниципальную программу  Свечинского муниципального округа  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» в новой редакции согласно приложению.

Глава Свечинского

муниципального округа						         Г.С. Гоголева

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Свечинского муниципального округа

по вопросам жизнеобеспечения					     И.В. Ромина

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации Свечинского

муниципального округа –

начальник финансового управления                                      	     Е.Г. Градобоева

Заместитель начальника  управления

по имуществу и экономике

администрации Свечинского

муниципального округа                                                                 Е.А. Ронжина

Заведующий отделом учета и

отчетности, главный бухгалтер

администрации Свечинского

муниципального  округа				                        Ю.М. Кокарева

Подлежит опубликованию на официальном Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области

| Разослать: | прокуратура Свечинского района, отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства, финансовой управление, отдел учета и отчетности, сектор экономики, организационно-коммуникационный сектор. |
| --- | --- |

- Приложение

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Свечинского муниципального округа

от 05.02.2024№ 49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Свечинского муниципального округа Кировской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

- Паспорт

муниципальной программы Свечинского муниципального округа Кировской области

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования». Приложение № 1 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения». Приложение № 2 |
| Наименование проектов | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах; - сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения; - развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение безопасности дорожного движения; - обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах муниципального округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Количество отремонтированной улично-дорожной сети населенных пунктов округа. 2. Снижение протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на 31 декабря отчетного года. 3. Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий по вине неудовлетворительных дорожных условий по автомобильным дорогам Свечинского муниципального округа. 4. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине неудовлетворительных дорожных условий по автомобильным дорогам Свечинского муниципального округа. 5. Совершенствование улично-дорожной инфраструктуры. 6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 7. Количество улиц с нанесенной дорожной разметкой. 8. Количество замененных дорожных знаков. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 252420,67170 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального округа – 40405,07170 тыс. рублей, средства областного бюджета – 212015,60000 тыс. рублей. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местной власти по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышение транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог - одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети страны, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товаров и подвижности населения стала гипертрофированная урбанизация, породившая целый комплекс известных проблем развития городов.

Развитие экономики округа во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной   активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации муниципальной программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Муниципальной Программе величин показателей.

- Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и сроки реализации

- муниципальной программы

Целью настоящей муниципальной программы является:

- удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения;

- развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Задачами настоящей программы является:

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение безопасности дорожного движения;

обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах муниципального округа

Срок реализации муниципальной программы – 2022-2026 годы.

Показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

-  количество отремонтированной улично-дорожной сети населенных пунктов округа;

- снижение протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на 31 декабря отчетного года;

- снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий по вине неудовлетворительных дорожных условий по автомобильным дорогам Свечинского муниципального округа;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине неудовлетворительных дорожных условий по автомобильным дорогам Свечинского муниципального округа;

- совершенствование улично-дорожной инфраструктуры;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- количество улиц с нанесенной дорожной разметкой;

- количество замененных дорожных знаков.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и их значения представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

- Обобщенная характеристика программных мероприятий, проектов муниципальной программы

- В рамках Муниципальной программы предполагается реализация подпрограмм и отдельных мероприятий, таких как:

- Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования»

- 1.Паспортизация автомобильных дорог (межевание).

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Свечинского муниципального округа.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

1. Разметка улично-дорожной сети

2. Ремонт автодорог

3.Профилирование улично-дорожной сети

4.Трубопереезды

5. Обустройство пешеходных переходов

Отдельные мероприятия:

1.  Субсидия на ремонт автомобильных дорог

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.

- 4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Свечинского муниципального округа (далее - бюджет муниципального округа) и областного бюджета.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа (далее – отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства).

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам реализации представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1.

| - Направление финансирования | - Объем финансирования в 2022-2026 годах (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - В том числе |  |  |  |  |
|  |  | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год |
| - Бюджет муниципального округа | - 40405,0717 | - 7323,48011 | - 8740,77559 | - 7051,41600 | - 8613,00000 | - 8676,40000 |
| - Областной бюджет | - 212015,60000 | - 70292,00000 | - 48402,60000 | - 44388,00000 | - 25094,00000 | - 23839,00000 |
| - Итого: | - 252420,67170 | - 77615,48011 | - 57143,37559 | - 51439,41600 | - 33707,00000 | - 32515,40000 |

- Информация о расходах на реализацию муниципальной программы с расшифровкой по отдельным мероприятиям указана в Приложении № 4 муниципальной программы.

5. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

5.1. Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального и областного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

5.2. Непредвиденный выход из строя технических средств.

5.3. Риск запаздывания в реализации мероприятий Программы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

- Паспорт

- Подпрограммы

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Наименование проекта | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, при котором полностью восстанавливается поврежденное дорожное полотно, начиная от грунтового основания дороги, заканчивая асфальтовым покрытием. Данная процедура также подразумевает восстановление состояния всех конструкций, которые являются неотъемлемой частью автодороги. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; |
| Задачи подпрограммы | -поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания и ремонта автомобильных дорог, а также улично-дорожной сети Свечинского муниципального округа -уменьшение доли ДТП, вязанных с неудовлетворительны содержание автомобильных дорог, - улучшение качества существующих автомобильных дорог |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | 1. Количество отремонтированной улично-дорожной сети населенных пунктов округа. 2. Снижение протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на 31 декабря отчетного года. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 годы, разбивка на этапы не предусмотрена |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования Подпрограммы составит 66775,05160 тыс. рублей, в том числе за счет: - средств бюджета муниципального округа 9130,55160 тыс. рублей; - средств областного бюджета 57644,50000 тыс. рублей. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанно сфере и прогноз ее развития

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, при котором полностью восстанавливается поврежденное дорожное полотно, начиная от грунтового основания дороги, заканчивая асфальтовым покрытием. Данная процедура также подразумевает восстановление состояния всех конструкций, которые являются неотъемлемой частью автодороги;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Свечинском муниципальном округе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы и сроки реализации Подпрограммы

Целями настоящей подпрограммы является:

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, при котором полностью восстанавливается поврежденное дорожное полотно, начиная от грунтового основания дороги, заканчивая асфальтовым покрытием. Данная процедура также подразумевает восстановление состояния всех конструкций, которые являются неотъемлемой частью автодороги;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог, а также улично-дорожной сети Свечинского муниципального округа

- улучшение качества существующих автомобильных дорог.

В конечном результате предусматривается решение задачи: повышение качества, надежности и экологической безопасности дорожного хозяйства.

Срок реализации подпрограммы – 2022-2026 годы.

Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

- количество отремонтированной улично-дорожной сети населенных пунктов округа;

- снижение протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на 31 декабря отчетного года;

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы и их значения представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

3. Обобщенная характеристика программных мероприятий, проектов подпрограммы

В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» предполагается реализация отдельных мероприятий, таких как:

1.Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Свечинского муниципального округа.

2. Разработка и проверка сметной документации.

3. Строительный контроль.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств Свечинского муниципального округа и областного бюджета.

Ответственный исполнитель Подпрограммы - отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства.

Общий объем финансирования Подпрограммы по годам реализации представлен в таблице № 1.

- Таблица № 1.

| - Направление финансирования | - Объем финансирования в 2022-2026 годах (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - В том числе |  |  |  |  |
|  |  | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год |
| - Бюджет муниципального округа | - 9130,55160 | - 324,43000 | - 1415,23260 | - 2733,92100 | - 2328,48400 | - 2328,48400 |
| - Областной бюджет | - 57664,50000 | - 40850,50000 | - 16794,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - ИТОГО: | - 66775,05160 | - 41174,93000 | - 18209,23260 | - 2733,9210 | - 2328,48400 | - 2328,48400 |

- Информация о расходах на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования (с расшифровкой по отдельным мероприятиям) представлена в Приложении № 4 к муниципальной программе.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и мер управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

5.1. Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального и областного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

5.2. Непредвиденный выход из строя технических средств.

5.3. Риск запаздывания в реализации мероприятий Программы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

Паспорт

- подпрограммы

- «Повышение безопасности дорожного движения»

- (далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Наименование проекта | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи подпрограммы | - предупреждение опасного поведения участков дорожного движения; - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - существенное повышение эффективности функционирования органов государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения; - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | 1. Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий по вине неудовлетворительных дорожных условий по автомобильным дорогам Свечинского муниципального округа; 2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине неудовлетворительных дорожных условий по автомобильным дорогам Свечинского муниципального округа; 3. Совершенствование улично-дорожной инфраструктуры. 4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 5. Количество улиц с нанесенной дорожной разметкой. 6. Количество замененных дорожных знаков. |
| Этапы реализации подпрограммы | 2022-2026 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составит 91536,11410 тыс. рублей, в том числе за счет: - средств бюджета муниципального округа 30486,01410 тыс. рублей; - средств областного бюджета 61050,10000 тыс. рублей. |

- Характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Проблема аварийности на автотранспорте на территории муниципального округа в последние годы остается напряженной в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Вопрос состояния безопасности дорожного движения и мерах по совершенствованию государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения находится под пристальным вниманием руководства страны. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения», Постановлением Администрации Свечинского района от 19.10.2020 № 462 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области»

1.Основными видами дорожно-транспортных происшествий в округе являются наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.  80 % всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Из них 30 % происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения, каждое десятое дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения, одно из шести – не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий составляет 85 % от всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований Правил дорожного движения.

2. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- низкий уровень дисциплины участников дорожного движения;

-несоответствие содержания улично-дорожной сети существующим требованиям;

-недостатки в организации движения транспорта в населенном пункте;

-неудовлетворительная организация движения пешеходов (отсутствие тротуаров, пешеходных переходов);

- низкое качество подготовки водителей в учебных организациях;

- недостаточный уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

3. Настоящая Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» призвана решить задачи по снижению показателей аварийности на автотранспорте, в первую очередь сокращения числа погибших в ДТП.

Подрограмма определяет направления работы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также базовые условия по координации деятельности администрации Свечинского муниципального округа, МО МВД России «Свечинский», иных учреждений, предприятий, общественных организаций и населения муниципального округа в данной сфере, источники и объемы финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы и сроки реализации подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

- снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение количества дорожно-транспортных   происшествий с пострадавшими

Условиями достижения целей Подпрограммы являются решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участков дорожного движения;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение уровня безопасности транспортных средств;

- существенное повышение эффективности функционирования органов государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).

Показателями эффективности реализации Подпрограммы являются:

-  снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий по вине неудовлетворительных дорожных условий по автомобильным дорогам Свечинского муниципального округа;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине неудовлетворительных дорожных условий по автомобильным дорогам Свечинского муниципального округа;

- совершенствование улично-дорожной инфраструктуры;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- количество улиц с нанесенной дорожной разметкой;

- количество замененных дорожных знаков.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы и их значения представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

- Срок реализации подпрограммы -2022-2026 годы.

- Обобщенная характеристика программных мероприятий, проектов Подпрограммы

В рамках Подпрограммы предполагается реализация отдельных мероприятий таких как:

- Разметка улично – дорожной сети

- Ремонт моста в д. Горюшки

-Профилирование улично-дорожной сети

- Трубопереезды

- Обустройство пешеходных переходов в пгт Свеча (ограждения)

- Установка дорожных знаков

- Расчистка и содержание улично-дорожной сети, автодорог и тротуаров

- Ямочный ремонт улично-дорожной сети Свечинского городского поселения

-Замена дорожных знаков.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Свечинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства Свечинского муниципального округа.

Общий объем финансирования Подпрограммы по годам реализации представлен в таблице № 1.

- Таблица № 1.

| - Источник финансирования | - Объем финансирования в 2022-2026 годах (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - в том числе |  |  |  |  |
|  |  | - 2022 год | - 2023год | - 2024 год | - 2025год | - 2026 год |
| - Бюджет муниципального округа | - 30486,01410 | - 6999,05011 | - 7325,54299 | - 4023,26200 | - 6031,04100 | - 6107,11800 |
| - Областной бюджет | - 61050,10000 | - 29441,50000 | - 31608,60000 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - Итого: | - 91536,11410 | - 36440,55011 | - 38934,14299 | - 4023,26200 | - 6031,04100 | - 6107,11800 |

Информация о расходах на реализацию Подпрограммы с расшифровкой по отдельным мероприятиям указана в Приложении № 4 к Муниципальной программе

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального и областного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

Непредвиденный выход из строя технических средств.

Риск запаздывания в реализации мероприятий Программы.

Для всех видов риска главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

Сведения о целевых показателях эффективности   реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Источник получения информации, методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (оценка) | 2025 (план) | 2026 (план) |  |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах; сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения; развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение безопасности дорожного движения; обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» и отдельное мероприятие «Субсидия на ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество отремонтированной улично- дорожной сети населенных пунктов округа | км. | 3,582 | 3,825 | 1,360 | 1,500 | 1,500 | формы федерального статистического наблюдения: 3-ДГ (МО) |
| 2.2. | Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ,не отвечающих нормативным требованиям,% | шт. | 75% | 75% | 77% | 80% | 82% | формы федерального статистического наблюдения: 2-ДГ |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» и отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: повышение безопасности дорожного движения; обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий по вине неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах Свечинского муниципального округа; | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведомственная отчетность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел по Свечинскому району |
| 3.2. | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах Свечинского муниципального округа; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведомственная отчетность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел по Свечинскому району |
| 3.3. | совершенствование улично-дорожной инфраструктуры | % | 60 | 80 | - | - | - | ведомственная отчетность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел по Свечинскому району |
| 3.4. | организация движения транспорта и пешеходов | % | 60 | 80 | - | - | - | ведомственная отчетность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел по Свечинскому району |
| 3.5. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | % | 0 | 0 | - | - | - | ведомственная отчетность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел по Свечинскому району |
| 3.6. | Количество улиц с нанесенной дорожной разметкой | шт. | - | - | 5 | 5 | 6 | информация отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |
| 3.7. | Количество замененных дорожных знаков | шт. | - | - | 3 | 5 | 7 | информация отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, отдельного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (оценка) | 2025 (план) | 2026 (план) | Итого: |
|  | Муниципальная программа | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 77615,48011 | 57143,37559 | 51439,41600 | 33707,00000 | 32515,40000 | 252420,67170 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 70292,00000 | 48402,60000 | 44388,00000 | 25094,00000 | 23839,00000 | 212015,60000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 7323,4802 | 8740,77559 | 7051,41600 | 8613,00000 | 8676,40000 | 40405,07170 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Подпрограмма | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 41174,93000 | 18209,23260 | 2733,921000 | 2328,48400 | 2328,48400 | 66775,05160 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 40850,50000 | 16794,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 57644,50000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 324,43000 | 1415,23260 | 2733,92100 | 2328,48400 | 2328,48400 | 9130,55160 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. |  | Ремонт ул. Содомской с. Юма | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Свободы пгт Свеча Свечинского муниципального округа, 0,63 км | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 7304,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7304,31000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 7231,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7231,26000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 73,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73,05000 |
| 1.3. |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Кооперативная пгт Свеча Свечинского муниципального округа, 0,44 км | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 2296,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2296,60000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2273,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2273,63000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 22,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,97000 |
| 1.4. |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина пгт Свеча Свечинского муниципального округа, 0,760 км | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 4201,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4201,45000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4159,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4159,43000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 42,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,02000 |
| 1.5. |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская пгт Свеча Свечинского муниципального округа, 1,1 км | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 5508,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5508,67000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 5453,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5453,58000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 55,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55,09000 |
| 1.6. |  | Ремонт объездной дороги от ул. Тотмянина до ж.д переезда Свечинского муниципального округа, 0,640 км | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 8129,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8129,50000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 8048,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8048,20000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 81,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 81,30000 |
| 1.7. |  | Разработка и проверка сметной документации | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 50,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,0000 |
| 1.8. |  | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Юма Свечинского муниципального округа | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Областной бюджет | 10301,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10301,50000 |
| 1.9. |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны в с. Юма Свечинского муниципального округа | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Областной бюджет | 3382,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3382,90000 |
| 1.10. |  | Устройство тротуаров по ул. Свобода (по решению суда) | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 1198,42059 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1198,42059 |
| 1.11. |  | Субсидия на ремонт автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00000 | 16810,81201 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16810,81201 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 16794,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16794,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 16,81201 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,81201 |
| 1.12. |  | Ремонт участка ул. Энергетиков пгт Свеча | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 1633,92100 | 0,00000 | 0,00000 | 1633,921000 |
| 1.13. |  | Ремонт ул. Горького пгт Свеча | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 1100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1100,00000 |
| 2 | Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 36440,55011 | 38934,14299 | 4023,26200 | 6031,04100 | 6107,11800 | 91536,11410 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 29441,50000 | 31608,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61050,10000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6999,05011 | 7325,54299 | 4023,26200 | 6031,04100 | 6107,11800 | 30486,01410 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. |  | Разметка улично-дорожной сети | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| 2.2. |  | Профилирование улично-дорожной сети | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 689,60300 | 610,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1299,80300 |
| 2.3. |  | Прокладка водопропускной трубы на ул. Энергетиков у тротуара по ул. Тотмянина | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| 2.4. |  | Расчистка трубопереездов | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 10,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,00000 |
| 2.5. |  | Обустройство автобусной остановки в с. Октябрьское | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 75,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75,00000 |
| 2.6. |  | Обустройство пешеходных переходов в пгт Свеча и тротуаров | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 773,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 773,00000 |
| 2.7. |  | Установка дорожных знаков, приобретение знаков, стоек | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 10,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,00000 |
| 2.8. |  | Ремонт моста д. Горюшки | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 |
| 2.9. |  | Ямочный ремонт улично-дорожной сети Свечинского муниципального округа | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160,00000 |
| 2.10. |  | Расчистка тротуаров | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 250,00000 | 250,00000 | 249,00000 | 250,00000 | 250,00000 | 1249,00000 |
| 2.11. |  | Разработка проектно-сметной документации | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 2,39900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,39900 |
| 2.12. |  | Услуги техники | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 700,00000 | 0,00000 | 692,00000 | 1681,04100 | 1757,11800 | 4830,15900 |
| 2.13. |  | Содержание и расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения в черте населенных пунктов | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Бюджет муниципального округа | 2694,49511 | 4456,73299 | 3082,26200 | 4100,00000 | 4100,00000 | 18433,49010 |
| 2.14. |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 30991,05300 | 33272,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64263,26300 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 29441,50000 | 31608,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61050,10000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1549,55300 | 1663,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3213,16300 |
| 3. | Отдельное мероприятие | Субсидия на ремонт автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 16959,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16959,00000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 16942,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16942,00000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17,00000 |
| 3.1. |  | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д/с "Родничок" в пгт Свеча | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 9945,25550 | 0,00000 | 0,00000 | 9945,25550 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 9935,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 9935,27000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 9,98550 | 0,00000 | 0,00000 | 9,98550 |
| 3.2. |  | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д/с "Родничок" в пгт Свеча | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 2356,96241 | 0,00000 | 0,00000 | 2356,96241 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 2354,60500 | 0,00000 | 0,00000 | 2354,60500 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 2,35741 | 0,00000 | 0,00000 | 2,35741 |
| 3.3. |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в пгт Свеча | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 4656,78209 | 0,00000 | 0,00000 | 4656,78209 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 4652,12500 | 0,00000 | 0,00000 | 4652,12500 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 4,65709 | 0,00000 | 0,00000 | 4,65709 |
| 4. | Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 27723,23300 | 25347,47500 | 24079,798 | 77150,50600 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 27446,00000 | 25094,00000 | 23839,00000 | 76379,00000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 277,23300 | 253,47500 | 240,79800 | 771,50600 |