****

**ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЕРВОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

16.12.2022№ 31/294

пгт Свеча

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

Заслушав информацию заместителя главы администрации Свечинского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения Баранова Д.С. о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Свечинского округа от 13.11.2020 № 547, Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

муниципального округа Г.С. Гоголева

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа С.А. Шабанов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Думы Свечинского муниципального округа  от 16.12.2022 № 31/294 |

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

С 01.01.2010 года дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования Свечинский район Кировской области приняты в муниципальную собственность. По результатам проведенной паспортизации автомобильных дорог общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет – 249,646 км. в том числе асфальтобетон 97,655 км, или 39,00 %; покрытие переходного типа (щебень) 59,92 км, 22,00 %, ж/ б колея- 25,912 км, 8,00%, грунт 89,157 км, 31,00 %.

Искусственные сооружения: мосты – 8 шт. и водопропускные трубы – 174 шт.

На территории Свечинского муниципального округа утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Свечинского района Кировской области № 547 от 13.11.2020 года (с последующими изменениями).

Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений осуществляется за счет субсидии областного бюджета, при условии софинансирования бюджета муниципального образования не менее 5 %.

На основании подписанного соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, **в 2022 году** субсидия областного бюджета по содержанию автомобильных дорог составила – 28994,00 тыс. рублей, софинансирование средств местного бюджета – 1526,00 тыс. рублей. Всего на общую сумму- 30520,00 тыс. рублей.

На территории округа функции Подрядчика выполняет Свечинский участок Котельничского ДУ -2.

Комиссией администрации Свечинского муниципального округа, совместно с представителем Подрядчика, ежемесячно, проводится проверка объемов, выполненных работ и качества содержания дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

На основании актов КС – 2; КС - 3, подписываются платежные документы, и производится оплата.

В период зимнего содержания выполняются работы:

- по очистке проезжей части и обочин механизированным способом;

- изготовление и установка указательных вех;

- в период гололеда россыпь – противогололедных материалов на опасных участках и перекрестках;

- открытие труб от снега и льда.

В период летнего содержания выполняются работы:

- планировка грунтовых обочин автогрейдером;

- скашивание травы косилкой на базе трактора на обочинах и откосах;

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Площадь ямочного составил – 6410 кв.м. на участках автодроги: Рыбаковщина-Круглыжи; Октябрьское -Рига; Рыбаковщина-Ивановское; Самоулки – ж\д будка.

-профилирование гравийных дорог автогрейдером 6 циклов на гравийных дорогах;

- профилирование грунтовых дорог автогрейдером-12 циклов;

-профилирование щебеночных дорог автогрейдером-2 цикла;

-замена щитков дорожных знаков и стоек;

Произведено устройство защитных слоев на дорогах общего пользования местного значения Свечинского муниципального округа площадью 7350 кв.м.

На 01.12.2022 остаток средств местного бюджета- 165,9030 тыс.руб., остаток субсидии из областного бюджета- 3152,175 тыс.рублей. Всего выполнение составляет:**27301,922** тыс.рублей.

Для приведения в соответствии с Национальным стандартом в 2022 году продолжена работа по обустройству пешеходных переходов у образовательных учреждений – проведено обустройство светофоров у детских образовательных учреждений (детский сад «Теремок», филиал Кировского сельскохозяйственного техникума, средняя школа пгт Свеча на сумму 385 242,93руб.,

Заключен муниципальный контракт на грейдирование улиц пгт Свеча и близлежайших деревень на сумму 499 960 руб.,

Проведена разметка улично-дорожной сети в пгт Свеча на сумму 280 365,41 руб.

Приобретены и установлены недостающие дорожные знаки на сумму 39 790,00 руб.

В августе 2022 года заключены муниципальные контракты с АО «Вятавтодор» и выполнены:

- **Ремонт автомобильных дорог в пгт Свеча на** **сумму 27 440 441 руб**. в том числе:

1. ул. Кооперативная протяженностью 440 метров на сумму 2 296 592, 40 руб.,

2.ул. Пушкина протяженностью 760 метров на 4 201 438, 80 руб.,

3.ул. Свободы протяженностью 630 метров на сумму 7 272 847, 20 руб.,

4.ул. Комсомольская протяженностью 1 км. 105 м на сумму – 5 540 122, 80 руб.,

5.ул. Объездная (от ул. Тотмянина до ж.д.переезда) протяженностью 648 метров на сумму 8 129 439,60 руб.

- **Ремонт автомобильных дорог общего пользования** (за счет иных межбюджетных трансфертов) на сумму 13 684 314 руб., в том числе:

-ремонт участка протяженностью 440 м. ул. Коммуны с. Юма – 3382 822,8 руб.

-подъезд к селу Юма ( протяженностью 958 метров на сумму 10 301 491,2 руб.

Администрацией Свечинского муниципального округа в период с 10.08.2022 по 20.08.2022 на платформе ПО проведен опрос граждан о включении в Перечень ремонта автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием **в границах городских населенных пунктов на 2023-2025 гг.**

По результатам голосования на 2023 год, администрацией округа запланирован ремонт 3 улиц: ул. Гагарина (0, 25 км. - асфальт), ул. Октябрьская (2,0 км. – щебень), ул. Энергетиков Энергетиков (0,85 км – щебень).

3. С 15 ноября по 28 ноября 2022 года проходил опрос (голосование) населения Свечинского муниципального округа с целью подготовки предварительного перечня по объектам ремонта дорог общего пользования местного значения на 3-х летний период (2023-2025 гг) в рамках субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения **с твердым покрытием вне границ населенных пунктов:**

По результатам голосования на 2023 год, администрацией округа запланирован ремонт двух участков:

Октябрьское - Рига (участок от км 5.150 до км 8.062 - 2.912 км, цементно-бетонные плиты)

Льнозавод-Успенское-Старица (участок от моста р. Даровка до поворот на с. Успенское от км 22,650 до км.27,45) протяженностью 4,8 км.

Протоколы с итогами голосования направлены в Министерство транспорта Кировской области для дальнейшего рассмотрения. **Ремонт автомобильных дорог будет произведен в 2023 году при условии выделения финансирования из областного бюджета.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_