****

**ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЕРВОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2023 № 44/392

пгт Свеча

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

Заслушав информацию заместителя главы администрации Свечинского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения Роминой И.В. о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Свечинского округа от 13.11.2020 № 547, Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

муниципального округа Г.С. Гоголева

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа С.А. Шабанов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Думы Свечинского муниципального округа  от 13.12.2023 № 44/392 |

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

По результатам проведенной паспортизации автомобильных дорог общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет – 249,646 км., в том числе асфальтобетонное покрытие 97,655 км, или 39 %; покрытие переходного типа (щебень) 59,921 км, 24 %, ж/ б колея- 2,912 км, 1 %, грунтовые дороги - 89,157 км, 36 %.

Искусственные сооружения: мосты – 8 шт. и водопропускные трубы – 174шт.

На территории Свечинского муниципального округа утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Свечинского района Кировской области № 547 от 13.11.2020 года (с последующими изменениями).

Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений осуществляется за счет субсидии областного бюджета, при условии софинансирования бюджета муниципального образования не менее 5 %.

На основании подписанного соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, **в 2023 году** субсидия областного бюджета по содержанию автомобильных дорог составила – 31608,6 тыс. рублей, софинансирование средств местного бюджета – 1663,6 тыс. рублей. Всего на общую сумму- 33272,2 тыс. рублей.

На территории округа функции Подрядчика выполняет Свечинский участок Котельничского ДУ № 2 АО «Вятавтодор».

Комиссией администрации Свечинского муниципального округа, совместно с представителем Подрядчика, ежемесячно, проводится проверка объемов, выполненных работ и качества содержания дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

На основании актов КС – 2, КС - 3 и структурированного документа о приемке в единой информационной системе подписываются платежные документы, и производится оплата.

В период зимнего содержания выполняются работы:

- по очистке проезжей части и обочин механизированным способом;

- в период гололеда россыпь противогололедных материалов на опасных участках и перекрестках;

- открытие труб от снега и льда.

В период летнего содержания выполняются работы:

- планировка грунтовых обочин автогрейдером;

- скашивание травы косилкой на базе трактора на обочинах и откосах;

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Площадь ямочного ремонта составила – 4258 кв.м.;

-восстановление поперечного профиля проезжей части щебеночных дорог с добавлением нового материала – 1 цикл;

- профилирование грунтовых дорог автогрейдером - 1 цикл;

- профилирование щебеночных дорог автогрейдером - 2 цикла;

- замена щитков дорожных знаков и стоек.

Произведено устройство защитного слоя на автодороге общего пользования местного значения Свечинского муниципального округа «Свеча - Немовщина» площадью 6479 кв.м.

На 01.12.2023 остаток средств местного бюджета - 165,00 тыс. руб., остаток субсидии из областного бюджета-3144,00 тыс. рублей. Всего выполнение составляет: **29963,00** тыс. рублей.

В 2023 году по заключенному муниципальному контракту на профилирование улиц Свечинского муниципального округа Кировской области на сумму 651221,20 руб., проведено профилирование покрытия 11 грунтовых дорог и восстановление профиля 6 щебеночных дорог с добавлением нового материала.

Проведены работы по нанесению дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения в пгт Свеча на сумму 142486,46 руб.

Оборудованы тротуары по ул. Свободы по четной стороне улицы на сумму 1 163 862,40 руб.

В летний период 2023 года заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в рамках мероприятия «Дорожный миллиард» на сумму **16 810 812,01 руб**. в том числе:

1. ул. Коммунистическая пгт Свеча протяженностью 665 метров на сумму 8 043501,28 руб.,

2.ул. Октябрьская протяженностью 1 770 метров на 5 623 546,80руб.,

3.ул. Свободы протяженностью 250 метров на сумму 2 969 638,80 руб.,

4.ул. Энергетиков протяженностью 58,3 метра на сумму – 174 125,13 руб.,

Администрацией Свечинского муниципального округа в период в 2023 году проведено голосование среди граждан, проживающих в Свечинском муниципальном округе, по результатам которого на 2024 год, запланирован ремонт 3 улиц: подъезд к детскому саду «Родничок (асфальт), ул. Лесная (асфальт) и автомобильная дорога общего пользования местного значения «Шмелево-Барсуки» (въезд с федеральной трассы в д. Шмелево) (асфальт).

Протокол с итогами голосования, а также ведомости дефектов и сметные расчеты направлены в Министерство транспорта Кировской области для дальнейшего рассмотрения. Ремонт автомобильных дорог будет произведен в 2024 году при условии выделения финансирования из областного бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_