****

**ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЕРВОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2024 № 54/459

пгт Свеча

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

Заслушав информацию заместителя главы администрации Свечинского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения Роминой И.В. о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Свечинского округа от 13.11.2020 № 547, Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

муниципального округа Г.С. Гоголева

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа С.А. Шабанов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Думы Свечинского муниципального округа  от 13.12.2024 № 54/459 |

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

По результатам проведенной паспортизации автомобильных дорог общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет – 249,646 км., в том числе асфальтобетонное покрытие 97,655 км, или 39 %; покрытие переходного типа (щебень) 59,921 км, 24 %, ж/ б колея- 2,912 км, 1 %, грунтовые дороги - 89,157 км, 36 %.

Искусственные сооружения: мосты – 8 шт. и водопропускные трубы – 174 шт.

На территории Свечинского муниципального округа утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Свечинского района Кировской области №547 от 13.11.2020 года (с последующими изменениями).

Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений осуществляется за счет субсидии областного бюджета, при условии софинансирования бюджета муниципального образования не менее 1 %.

На основании подписанного соглашения с Министерством транспорта Кировской области, **в 2024 году** субсидия областного бюджета по содержанию автомобильных дорог составила – 27446,00 тыс. рублей, софинансирование средств местного бюджета – 277,23 тыс. рублей. Всего на общую сумму - 27723,23 тыс. рублей.

На территории округа функции Подрядчика выполняет Свечинский участок Котельничского ДУ № 2 АО «Вятавтодор».

Представителем администрации Свечинского муниципального округа, совместно с представителем Подрядчика, ежемесячно, проводится проверка объемов, выполненных работ и качества содержания дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

На основании актов КС – 2, КС - 3 и структурированного документа о приемке в единой информационной системе подписываются платежные документы, и производится оплата.

В период зимнего содержания выполняются работы:

- по очистке проезжей части и обочин механизированным способом;

- в период гололеда россыпь противогололедных материалов на опасных участках и перекрестках;

- открытие труб от снега и льда.

В период летнего содержания выполняются работы:

- планировка грунтовых обочин автогрейдером;

- скашивание травы косилкой на базе трактора на обочинах и откосах;

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Площадь ямочного ремонта составила – 4368 кв.м.;

-восстановление поперечного профиля проезжей части щебеночных дорог с добавлением нового материала – 1 цикл;

- профилирование грунтовых дорог автогрейдером-2 цикла;

-профилирование щебеночных дорог автогрейдером-2 цикла;

-замена железобетонных плит – 10 штук.

На 01.12.2024 остаток средств местного бюджета – 26,5 тыс.руб., остаток субсидии из областного бюджета – 2627,5 тыс.рублей. Всего выполнение составляет: **25069,2** тыс. рублей.

В 2024 году по заключенному муниципальному контракту на профилирование улиц Свечинского муниципального округа Кировской области на сумму 539670,13 руб., проведено профилирование покрытия 14 грунтовых дорог и восстановление профиля 2 щебеночных дорог с добавлением нового материала.

Проведены работы по нанесению дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения в пгт Свеча на сумму 378184,07 руб.

Проведен ремонт дорожного полотна по ул. Горького пгт Свеча в щебне на сумму 1 199 903,98 руб.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в рамках мероприятия «Дорожный миллиард» на сумму **17 079 631,57 руб**. в том числе:

1. ул. Лесная пгт Свеча протяженностью 340 метров на сумму 4 330 695,95 руб.,

2.ул. Труда пгт Свеча (подъезд к детскому саду «Родничок») протяженностью 170 метров на 2 467 457,39 руб.,

3.автодорога «Шмелево-Барсуки» протяженностью 710 метров на сумму 10 281 478,23 руб.

Администрацией Свечинского муниципального округа в период в 2024 году проведено голосование среди граждан, проживающих в Свечинском муниципальном округе, по результатам которого на 2025 год, запланирован ремонт 2 улиц: ул. Коммуны с. Юма (асфальт), ул. Кирова пгт Свеча (от магазина «Магнит» до перекрестка с ул. Свободы) (асфальт).

Протокол с итогами голосования, а также ведомости дефектов и сметные расчеты направлены в Дорожный комитет Кировской области и в Министерство транспорта Кировской области для дальнейшего рассмотрения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_