****

**ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЕРВОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

11.12.2020 № 6/71

пгт Свеча

**О ходе реализации муниципальных программ «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район» и «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»**

Заслушав информацию заместителя главы администрации Свечинского района по вопросам жизнеобеспеченияКротовой Т.В. о ходе реализации муниципальных программ **«**Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации Свечинского района от 17.09.2013 № 777 и «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение», утвержденной постановлением администрации Свечинского района от 28.09.2018 № 645, Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о ходе реализации муниципальных программ **«**Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район» и «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение» к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

муниципального округа Н.Д. Бусыгин

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа С.А. Шабанов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Думы Свечинского муниципального округа Кировской области  от 11.12.2020 № 6/71 |

**О ходе реализации муниципальных программ «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области» и «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»**

С 01.01.2010 года дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области приняты в муниципальную собственность. По результатам проведенной паспортизации автомобильных дорог общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 249,276 км. в том числе асфальтобетон 97,285 км, или 39,00 %; покрытие переходного типа(щебень) 59,92 км, 22,00 %, ж/ б колея- 25,912 км, 8,00%, грунт 89,157 км, 31,00 %.

Искусственные сооружения: мосты – 8 шт. и водопропускные трубы - 174шт.

На территории Свечинского района утверждена муниципальная программа «Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район» утвержденная постановлением администрации Свечинского района 777 от 17.09.2013 года (с последующими изменениями).

Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений осуществляется за счет субсидии областного бюджета, при условии софинансирования бюджета муниципального образования не менее 5 %.

На основании подписанного соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, в 2020 году субсидия областного бюджета по содержанию автомобильных дорог составила 20958,00 тыс. рублей, софинансирование районного бюджета – предусмотрено 1160,7 тыс. рублей.

На территории района функции Подрядчика выполняет Свечинский участок Котельничского ДУ -2.

Комиссией администрации Свечинского района, совместно с представителем Подрядчика, ежемесячно, проводится проверка объемов, выполненных работ и качества содержания дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

На основании актов КС – 2; КС - 3, подписываются платежные документы, и производится оплата.

В период зимнего содержания выполняются работы:

- по очистке проезжей части и обочин механизированным способом;

- изготовление и установка указательных вех;

- в период гололеда россыпь – противогололедных материалов на опасных участках и перекрестках;

- открытие труб от снега и льда.

В период летнего содержания выполняются работы:

- планировка грунтовых обочин автогрейдером;

- скашивание травы косилкой на базе трактора на обочинах и откосах;

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 :

- участок автодороги: Льнозавод-Успенское-Старица- 784,5м2;

-участок автодороги: Рыбаковщина-Ивановское-1199,9м2;

-участок автодороги: Рыбаковщина-Круглыжи-1846,01м2;

-участок автодороги: Самоулки-ж/д будка,Свеча-Немовщина-432,5м2;

-участок автодороги: Шмелево-Барсуки(подъезд к Шмелево)-271,0м2

-участок автодороги :Октябрьское-Рига-815,7м2.

- профилирование гравийных дорог автогрейдером 2 цикла на гравийных дорогах;

- профилирование грунтовых дорог автогрейдером-2 цикла;

-профилирование щебеночных дорог автогрейдером-2 цикла;

-замена щитков дорожных знаков и стоек;

-замена отдельных досок деревянного настила моста р.Белая

На 01.12.2020 освоение средств местного бюджета составляет **910,65** тыс. рублей, средств субсидии областного бюджета **16443,010** тыс. рублей. Остаток средств местного бюджета **250,05** тыс. руб, остаток субсидии из областного бюджета **4514,990** тыс. рублей. Всего выполнение составляет:**17353,660** тыс.рублей.

Утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение» от 28.09.2018 № 645(с последующими изменениями).

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов осуществляется за счет субсидии областного бюджета, при условии софинансирования бюджета муниципального образования не менее 1%.

На основании подписанного соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, в 2020 году субсидия областного бюджета на ремонт автомобильных дорог составила 32337,00 тыс.руб, софинансирование местного бюджета 327,123 тыс.рублей. Отремонтированы 9 улиц, общей протяженностью 5,663 км:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий (объектов)  № мун контракта, дата заключения, подрядчик | В соответствии с Соглашением | | | |
| км | Всего, тыс. рублей | в том числе: | |
| средства Субсидии из областного бюджета | средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Мун.контракт № 108 (0340200003320006986) от 30.06.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети улицы Карла Маркса пгт Свеча Свечинского района Кировской области | 0,262 | 1 678,642 | 1 661,855 | 16,787 |
| 1.2 | Мун.контракт №138(0340200003320009060) от 20.08.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети улицы Культуры пгт Свеча Свечинского района Кировской области | 0,205 | 931,823 | 922,029 | 9,794 |
| 1.3 | Мун.контракт № 108 (0340200003320006986) от 30.06.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети улицы Мира пгт Свеча Свечинского района Кировской области | 0,815 | 4 981,164 | 4 931,352 | 49,812 |
| 1.4 | Мун.контракт № 108 (0340200003320006986) от 30.06.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети улицы Победы д.Самоулки Свечинского района Кировской области | 0,715 | 4 234,514 | 4 192,168 | 42,346 |
| 1.5 | Мун.контракт № 108 (0340200003320006986) от 30.06.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети ул. Тотмянина пгт Свеча Свечинского района Кировской области | 1,498 | 9 742,013 | 9 644,592 | 97,421 |
| 1.6 | Мун.контракт № 97(0340200003320005744) от 08.06.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети ул. Кирова пгт Свеча Свечинского района Кировской области | 0,405 | 1 754,201 | 1 736,658 | 17,543 |
| 1.7 | Мун.контракт № 97(0340200003320005744) от 08.06.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети ул. Коммунистическая пгт Свеча Свечинского района Кировской области | 0,313 | 1 991,813 | 1 971,894 | 19,919 |
| 1.8 | Мун.контракт № 97(0340200003320005744) от 08.06.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети ул. Свободы пгт Свеча Свечинского района Кировской области | 0,560 | 3 495,313 | 3 460,359 | 34,954 |
| 1.9 | Мун.контракт № 97(0340200003320005744) от 08.06.2020 с АО "Вятавтодор" на ремонт улично-дорожной сети ул. Чапаева пгт Свеча Свечинского района Кировской области | 0,890 | 3 854,640 | 3 816,093 | 38,547 |

Стройконтроль осуществлял ООО «Центр ГиоТехнологии» по улицам –Карла Маркса, Мира, д.Самоулки ул.Победы, Тотмянина. (Мун. контракт № 108 (0340200003320006986) от 30.06.2020 с АО «Вятавтодор»,на сумму **20636,333 тыс рублей);**

ООО «Стройсмета» осуществляли контроль по ул. Кирова, ул.Свободы, ул.Коммунистическая, ул.Чапаева.( Мун.контракт № 97(0340200003320005744) от 08.06.2020 с АО "Вятавтодор",на сумму **11095,967** тыс.рублей)

ООО "КИРОВАВТОГАЗ" осуществлял стройконтроль по ул.Культуры(Мун.контракт №138(0340200003320009060) от 20.08.2020 с АО "Вятавтодор" ,на сумму **931,823 тыс.рублей).**

Кроме того, контроль за производством работ по объектам, контракты которых превышают 10 млн.рублей осуществлял КОГАУ «Дорожный комитет» Кировской области.

В рамках реализации муниципальной программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение» были осуществлены следующие мероприятия, на общую сумму **: 4177,145 тыс рублей.**

(тыс.рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Устройство тротуаров по ул. Культуры | 577,255 |
| Ремонт улично-дорожной ул. Ленина | 577,886 |
| Проверка сметной стоимости в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования» | 32,706 |
| Строительный контроль КОГАУ «Дорожный комитет»Кировской области | 163,265 |
| Профилирование улично-дорожной сети | 580,976 |
| Трубопереезды | 48,08 |
| Обустройство пешеходных переходов в пгт Свеча(установка лежачих полицейских) | 161,523 |
| Содержание дорог | 1284,208 |
| Приобретение знаков, стоек и установка | 69,806 |
| Ямочный ремонт улично-дорожной сети Свечинского городского поселения | 471,00 |
| Расчистка тротуаров | 126,00 |
| Устройство светофоров (составление проектно сметной документации | 60,00 |
| Обустройство канавы ул. Ленина пгт Свеча | 15,00 |
| Проведение строительного контроля при оказании у | 9,440 |

07.12.2020 года в КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» направлена заявка для объявления аукциона на выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области в 2021 году.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_